|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /NQ-HĐND    **DỰ THẢO** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022* |

**NGHỊ QUYẾT**

V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 12C

đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

**KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 6**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;*

*Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2019/QH14 ngày 14/06/2019*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ....../2022 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ .....,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu kinh tế tỉnh, đặc biệt là các hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, chia sẽ giao thông; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút các nhà đầutư chiến lược vào triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường theo quy hoạch được duyệt với tổng chiều dài khoảng 3,705km; điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 12C tại lý trình khoảng Km6+360(T); điểm cuối giao với tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương về phía Tây Nam Khu liên hợp gang thép Formosa theo quy hoạch; quy mô mặt cắt ngang Bnền = 60m; Bmặt =2x11,5m; Bdải phân cách giữa = 20m; Blề, vỉa hè=2x8,5m.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 668,826 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách tỉnh bố trí 168,826 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2024.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Rà soát, lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện (đặc biệt là Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công): Căn cứ số liệu khảo sát để xác định phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch;

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

2. Giao Chủ đầu tư dự án:

- Căn cứ kế hoạch vốn bố trí để tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Thực hiện nghiêm túc các hồ sơ, thủ tục, quy định về môi trường, đất đai, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ ....... thông qua ngày tháng ...... năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ...... tháng ..... năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - Ban Công tác đại biểu UBTVQH;  - Văn phòng Quốc hội;  - Văn phòng Chủ tịch nước;  - Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;  - Kiểm toán nhà nước khu vực II;  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  - Văn phòng Tỉnh uỷ;  - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Văn phòng UBND tỉnh;  - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;  - Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;  - Trang thông tin điện tử tỉnh;  - Lưu. | **CHỦ TỊCH** |