|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH HÀ TĨNH**Số: 770/BC-HĐND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 12 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách đã thẩm tra Tờ trình số 415a/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh như sau:

**1.** **Căn cứ pháp lý và thẩm quyền**

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Theo đó, Chủ đầu tư các dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định nội bộ; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; trên cơ sở đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đây là các dự án nhóm B sử dụng vốn trung ương do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2014: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là đúng thẩm quyền.

**2. Về nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án**

**a) *Sự cần thiết của dự án để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch***

*Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã
Kỳ Anh:* Khu vực được thực hiện dự án đã được quy hoạch phát triển cảng biển, logistics và dịch vụ hậu cảng, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007; 706/QĐ-TTg ngày 07/6/2018), của Bộ Giao thông vận tải (137/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2012) và của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22/01/2010, Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 29/9/2015). Nhưng theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa xác định được thời gian đầu tư xây dựng cảng biển theo quy hoạch, để đảm bảo an toàn cho người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh việc thực hiện đầu tư là cần thiết.

*Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà:* Đây là tuyến đê gồm nhiều đoạn, trong đó có đoạn đã đầu tư nhưng đã xuống cấp, mái đê bị sạt lở, có đoạn chưa được đầu tư xây dựng... không đáp ứng nhiệm vụ phòng chống bão lũ, bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản người dân và cứu nạn cứu; mặt khác việc đầu tư đoạn tuyến này ngoài việc nhằm khép kín các tuyến đê trên địa bàn huyện Lộc Hà và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng của tỉnh nói chung. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh việc xây dựng tuyến đê không ảnh hưởng đến quy hoạch khác.

Mặt khác, tại Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua phương án vốn cho 02 dự án nói trên.

Vì vậy việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 02 dự án nói trên là cần thiết.

***b) Ban Kinh tế ngân sách thống nhất về mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn, tiến độ và các nội dung của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên;* và đề nghị quan tâm một số nội dung sau:**

- Đây là các dự án chưa thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và quyết định chủ trương đầu tư các dự án;

- Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối để dự án được triển khai đúng tiến độ.

- Xin ý kiến Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện dự ánxử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã
Kỳ Anh gắn với việc thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển, logistics và dịch vụ hậu cảng theo các Quyết định có liên quan.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (*b/c*);- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12;- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UĐND tỉnh;- Lưu: VT, HĐ3(150b).Gửi: Văn bản giấy và điện tử. | **TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH****TRƯỞNG BAN***(Đã ký)***Trần Viết Hậu** |