|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH HÀ TĨNH****­­**Số: /TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2019* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị chấp thuận phương án**

 **lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 68/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 [về sửa đổi Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-120-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-77-2015-ND-CP-va-Nghi-dinh-136-2015-ND-CP-362114.aspx);

Căn cứ Thông báo số 719/TB-HĐND ngày 28/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân công thẩm tra bổ sung nội dung của Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII;

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tại Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 02/12/2019; của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tại
Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 26/11/2019; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3082/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 08/12/2019 (kèm Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn các dự án tại các Văn bản: Số 785/BC-SKHĐT ngày 08/12/2019, số 786/BC-SKHĐT ngày 08/12/2019, số 787/BC-SKHĐT ngày 08/12/2019 và số 788/BC-SKHĐT ngày 08/12/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN**

**1. Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã
Kỳ Anh.**

- Sự cần cần thiết đầu tư:

Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi có vị trí địa lý nằm giữa Nhà máy nhiệt điện 1 Vũng Áng và khu vực cảng biển số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và nằm sát bờ biển; hiện có 800 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu và khoảng 2.000 ngôi mộ; hàng năm khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bảo lũ, đặc biệt vào mùa mưa lũ thì chịu ảnh hưởng rất nặng nề; trong giai đoạn từ năm 2007-2019, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh thì tình hình xâm thực bờ biển khu vực này diễn biến phức tạp, biển đã xâm thực khoảng 200m, hiện đã vào sát gần khu dân cư hiện trạng (đặc biệt trong các đợt mưa lũ năm 2007 và năm 2017 thì mỗi năm bị xâm thực khoảng 50m).

Khu vực này được quy hoạch 11 cảng biển từ năm 2007 nhưng thực tế đến thời điểm hiện tại chỉ mới triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng 02 cảng biển, 02 cảng đang đầu tư và 02 cảng được bàn giao mặt bằng từ năm 2017 nhưng đến nay (đã 02 năm) chưa đầu tư xây dựng. Việc đầu tư đồng bộ các cảng biển theo quy hoạch và khu vực dịch vụ hậu cảng, logistic tại khu vực sẽ đảm bảo ổn định, an toàn đối với toàn bộ tuyến bờ biển nơi đây; khi đó, việc di dời, giải phóng mặt bằng toàn bộ thôn Hải Phong phải được thực hiện.

Tuy nhiên, việc đầu tư đồng bộ theo quy hoạch khu vực thôn Hải Phong còn phụ thuộc vào quá trình xúc tiến, kêu gọi, triển khai các dự án đầu tư; trong điều kiện tình hình biến đổi khi hậu ngày càng diễn biến phúc tạp, khó lường, khả năng cân đối ngân sách để thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ thôn
Hải Phong còn khó khăn (theo tính toán của Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh thì cần khoảng 1.200 tỷ đồng), việc chưa đầu tư dự án như đề xuất với yếu tố không phù hợp quy hoạch sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của các hộ dân trong khu vực.

Mặc dù xét thấy việc đầu tư xây dựng tuyến kè biển có nguy cơ sẽ lãng phí nguồn vốn đầu tư (khi các cảng biển được triển khai đầu tư sớm) nhưng trong điều kiện không xác định được thời gian đầu tư xây dựng các cảng biển còn lại theo quy hoạch, để đảm bảo an toàn cho người dân thôn Hải Phong, trên cơ sở nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thì việc đầu tư xây dựng tuyến kè biển qua thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi là cần thiết (các đơn vị thẩm định đều đánh giá cần có giải pháp chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân thôn Hải Phong).

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bão, lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển hiện trạng, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi.

- Địa điểm thực hiện: Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

- Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

- Quy mô, nội dung đầu tư (dự kiến): Đầu tư xây dựng mới tuyến kè biển, thôn Hải phong, xã Kỳ Lợi với tổng chiều dài khoảng 1.200m, điểm đầu kết nối với tuyến kè biển tại cảng số 6 và điểm cuối cách khu dân cư thôn Hải Phong khoảng 200m (khóa mái vào khu vực cồn cát); đỉnh kè cốt (+5,50)m, mặt đỉnh có chiều rộng khoảng 5m kết hợp đường giao thông dân sinh và cứu hộ cứu nạn khi cần thiết; mái kè phía biển có hệ số m=3,5 được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, liên kết mảng mềm có mô phá sóng, trong khung bê tông cốt theo; chân kè cốt (+0,50)m, bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực cắm sâu vào cát khoảng 10m.

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 110.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100.000 triệu đồng trong 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 11.000 triệu đồng giai đoạn 2019-2020;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

- Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

- Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.

- Về hiệu quả dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển hiện trạng, ứng pháo biến độ khí hậu, thiên tai, bảo lũ hàng năm; bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của khoảng 800 hộ dân với khoảng 2.500 nhân dân của thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi; tạo điều kiện ổn định đời sống để phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân trên địa bàn.

**2. Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà.**

- Sự cần thiết đầu tư:

Huyện Lộc Hà là huyện ven biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, xâm thực biển, được bao bọc bởi hệ thống sông Nghèn và biển đông. Toàn huyện có khoảng 44,9km đê sông, đê biển.

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng hoàn thành, kiên cố hóa được 27km đê sông, đê biển (trong đó, đối với đê biển đã cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn thành, khép kín); hiện còn khoảng 11,7km đê sông thuộc địa bàn các xã: Phù Lưu, Ích Hậu và Thạch Bằng, cần được đầu tư kiên cố để đảm bảo khép kín các tuyến đê, phục vụ công tác phòng, chống bảo lũ, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân trên địa bàn...

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hiện trường các đoạn tuyến đê cần được đầu tư trên địa bàn huyện Lộc Hà, xét thấy: Đối với đoạn đê Tả Nghèn tại xã Phù Lưu hiện trạng đã có đê, mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông, một số vị trí mái đê bị sạt lở nhưng hiện tại vẫn cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phòng chống bảo lũ, bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản người dân xã Phù Lưu.

Riêng đối với đoạn đê Tả Nghèn tại xã Thạch Bằng có chiều dài 1,9km từ K46+200 đến K48+100 thuộc địa phận xã Thạch Bằng, xã Thạch Kim hiện tại chưa có đê; đây là đoạn tuyến cực kỳ qua trọng trong hệ thống đê Tả Nghèn chạy qua địa phạn huyện Lộc Hà; khu vực này có mật độ dân cư đông, địa hình chật hẹp, quỹ đất để đầu tư phát triển không nhiều nhưng do không có đê nên việc sản xuất kinh doanh (đặc biệt là sản xuất các dịch vụ hậu cần nghề cá của người dân trên địa bàn vô cùng khó khăn); việc đầu tư đoạn tuyến này ngoài việc nhằm khép kín các tuyến đê trên địa bàn huyện, còn có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân xã Thạch Bằng.

Đối với tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua xã Ích Hậu có chiều dài khoảng 8,2km đã được đầu tư xây dựng từ lâu (khoảng năm 2008-2010) với kết cấu bằng đất đắp, mái đê được gia cố bằng đá hộc (nhưng hiện còn khoảng 2km chưa được gia cố), hiện trạng đã bị xuống cấp, ảnh hướng không nhỏ đến việc phòng chống lụt bảo, cứu nạn cứu hộ khi cần thiết, việc lưu thông trên đê vào mùa mưa bằng phương tiện cơ giới hầu như không thể vì mặt đê đã quá xuống cấp, sụt lún.

Do đó, việc đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Bằng từ K46+200 đến K48+100 và đoạn qua xã Ích Hậu từ K15+00 đến K23+200 là cần thiết và phù hợp điều kiện thực tế.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bão, lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trong phạm vi dự án; khép kín các tuyến đê sông trên địa bàn huyện Lộc Hà; nâng cấp kết cấu hạ tầng đảm bảo đời sống dân sinh, phát triển sản xuất cho nhân dân trong khu vực.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ích Hậu và xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

- Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

+ Đầu tư xây dựng mới tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Bằng với chiều dài khoảng 1,9Km (Điểm đầu đấu nối với Đê bờ tả sông Nghèn đã được xây dựng; điểm cuối đấu nối với tuyến kè kết hợp đường giao thông Khu neo đậu thuyền và Cảng cá xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà); với cao trình đỉnh kè (+3,30)m; mặt kè rộng khoảng 6m kết hợp làm đường giao thông cứu hộ, cứu nạn; mái kè phía sông, phía đồng bằng tấm lát BTCT và các công trình trên tuyến (cống, mương...).

+ Đầu tư nâng cấp tuyến đê Tả nghèn đoạn qua xã Ích Hậu với tổng chiều dài khoảng 8,2Km từ K15+00 đến K23+200 với mặt đê được cứng hóa bằng bê tông, gia cố mái đê phía sông bằng đá hộc lát khan trong khung bê tông cốt thép dài khoảng 2km, mái đê phía đồng được trồng cỏ bảo vệ.

- Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 182.290 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2020-2025 là 120.000 triệu đồng (trong đó năm 2020 là 40.000 triệu đồng); ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 62.290 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng; ngân sách huyện là 22.290 triệu đồng).

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2025.

- Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới tuyến đê qua địa phân xã Thạch Bằng và nâng cấp tuyến đê qua địa bàn xã Ích Hậu..

- Về hiệu quả dự án:

+ Góp phần phòng, chống bão, lũ hàng năm trên địa bàn, giảm thiểu tối đa hậu quả thiên tai, hoàn thiện khép kín các tuyến đê sông trên địa bàn huyện.

+ Đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân trong vùng dự án thuộc địa bàn xã Ích Hậu và xã Thạch Bằng; đảm bảo ổn định dân sinh, an tâm phát triển sản xuất, phát triển kinh tế.

**II.  QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN**

- Trên cơ sở sự cần thiết đầu tư các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề xuất Chính phủ, các cơ quan Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn vốn và được chấp thuận tại Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ các dự án kèm theo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện.

**III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Tờ trình của các đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

5. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu liên quan khác kèm theo.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nêu trên làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

*(Chi tiết các dự án có Phụ lục kèm theo).*

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh;- Các Sở: Kế hoạch và ĐT, Tài chỉnh, Nông nghiệp và PTNT;- UBND huyện Lộc Hà, TX Kỳ Anh;- Chánh, Phó VP Bùi Khắc Bằng;- Trung tâm TT-CB-TH;- Lưu: VT, NL1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**CHỦ TỊCH** **Trần Tiến Hưng** |

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 01**

**Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh**

*(Kèm theo Tờ trình số ......./TTr-UBND ngày ....../12/2019 của UBND tỉnh)*

1. Tên dự án: Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã
Kỳ Anh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bảo lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển hiện trạng, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Đầu tư xây dựng mới tuyến kè biển, thôn Hải phong, xã Kỳ Lợi với tổng chiều dài khoảng 1.200m có điểm đầu kết nối với tuyến kè biển tại cảng số 6 và điểm cuối cách khu dân cư thôn Hải Phong khoảng 200m (khóa mái vào khu vực cồn cát); đỉnh kè cốt (+5,50)m, mặt đỉnh có chiều rộng khoảng 5m kết hợp đường giao thông dân sinh và cứu hộ cứu nạn khi cần thiết; mái kè phía biển có hệ số m=3,5 được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, liên kết mảng mềm có mô phá sóng, trong khung bê tông cốt theo; chân kè cốt (+0,50)m, bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực cắm sâu vào cát khoảng 10m.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 110.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100.000 triệu đồng trong nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo
Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 11.000 triệu đồng giai đoạn 2019-2020;.

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2019-2020

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

**UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 02**

**Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà**

*(Kèm theo Tờ trình số ......./TTr-UBND ngày ....../12/2019 của UBND tỉnh)*

1. Tên dự án: Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bảo lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trong phạm vi dự án; khép kín các tuyến đê sông trên địa bàn huyện Lộc Hà; nâng cấp kết cấu hạ tầng đảm bảo đời sống dân sinh, phát triển sản xuất cho nhân dân trong khu vực.

4. Phân loại dự án: nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

- Đầu tư xây dựng mới tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Bằng với chiều dài khoảng 1,9Km (Điểm đầu đấu nối với Đê bờ tả sông Nghèn đã được xây dựng; điểm cuối đấu nối với tuyến kè kết hợp đường giao thông Khu neo đậu thuyền và Cảng cá xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà); với cao trình đỉnh kè (+3,3m); mặt kè rộng khoảng 6m kết hợp làm đường giao thông cứu hộ, cứu nạn; Mái kè phía sông, phía đồng bằng tấm lát BTCT và các công trình trên tuyến (cống, mương ....).

- Đầu tư nâng cấp tuyến đê Tả nghèn đoạn qua xã Ích Hậu với tổng chiều dài khoảng 8,2Km từ K15+00 đến K23+200 với mặt đê được cứng hóa bằng bê tông, gia cố mái đê phía sông bằng đá hộc lát khan trong khung bê tông cốt thép dài khoảng 2km, mái đê phía đồng được trồng cỏ bảo vệ.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ích Hậu và xã Thạch Bằng, huyện
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 182.290 triệu đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2020-2025 là 120.000 triệu đồng (trong đó năm 2020 là 40.000 triệu đồng); ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 62.290 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng; ngân sách huyện là 22.290 triệu đồng).

9. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2020-2025.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới tuyến đê qua địa phân xã Thạch Bằng và nâng cấp tuyến đê qua địa bàn xã Ích Hậu.

**UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH HÀ TĨNH**Số: /2019/NQ-HĐND**DỰ THẢO** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2019* |

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

**KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ....../12/2019 về việc đề nghị chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 12,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, gồm:

1. Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà (*Phụ lục 01*).

2. Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (*Phụ lục 02*).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày ..... tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày .... tháng 12 năm 2019./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;- Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;- Kiểm toán nhà nước khu vực II;- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;- Đại biểu HĐND tỉnh;- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;- Văn phòng Tỉnh uỷ;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;- Trang thông tin điện tử tỉnh;- Lưu. | **CHỦ TỊCH****Lê Đình Sơn** |

|  |  |
| --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 01**

**Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh**

*(Kèm theo Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐND ngày .../12/2019 của HĐND tỉnh)*

1. Tên dự án: Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Kỳ Anh.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bảo lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển hiện trạng, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Đầu tư xây dựng mới tuyến kè biển, thôn Hải phong, xã Kỳ Lợi với tổng chiều dài khoảng 1.200m có điểm đầu kết nối với tuyến kè biển tại cảng số 6 và điểm cuối cách khu dân cư thôn Hải Phong khoảng 200m (khóa mái vào khu vực cồn cát); đỉnh kè cốt +5,5, mặt đỉnh có chiều rộng khoảng 5m kết hợp đường giao thông dân sinh và cứu hộ cứu nạn khi cần thiết; mái kè phía biển có hệ số m=3,5 được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, liên kết mảng mềm có mô phá sóng, trong khung bê tông cốt theo; chân kè cốt +0,5, bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực cắm sâu vào cát khoảng 10m.

6. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 110.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100.000 triệu đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 11.000 triệu đồng giai đoạn 2019-2020;.

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2019-2020

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**

|  |  |
| --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 02**

**Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà**

*(Kèm theo Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐND ngày .../12/2019 của HĐND tỉnh)*

1. Tên dự án: Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Hà.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ứng phó thiên tai, bảo lũ và chống biến đổi khí hậu hàng năm; đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trong phạm vi dự án; khép kín các tuyến đê sông trên địa bàn huyện Lộc Hà; nâng cấp kết cấu hạ tầng đảm bảo đời sống dân sinh, phát triển sản xuất cho nhân dân trong khu vực.

4. Phân loại dự án: nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

- Đầu tư xây dựng mới tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Bằng với chiều dài khoảng 1,9Km (Điểm đầu đấu nối với Đê bờ tả sông Nghèn đã được xây dựng; điểm cuối đấu nối với tuyến kè kết hợp đường giao thông Khu neo đậu thuyền và Cảng cá xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà); với cao trình đỉnh kè (+3,3m); mặt kè rộng khoảng 6m kết hợp làm đường giao thông cứu hộ, cứu nạn; Mái kè phía sông, phía đồng bằng tấm lát BTCT và các công trình trên tuyến (cống, mương ....).

- Đầu tư nâng cấp tuyến đê Tả nghèn đoạn qua xã Ích Hậu với tổng chiều dài khoảng 8,2Km từ K15+00 đến K23+200 với mặt đê được cứng hóa bằng bê tông, gia cố mái đê phía sông bằng đá hộc lát khan trong khung bê tông cốt thép dài khoảng 2km, mái đê phía đồng được trồng cỏ bảo vệ.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ích Hậu và xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 182.290 triệu đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2020-2025 là 120.000 triệu đồng (trong đó năm 2020 là 40.000 triệu đồng); ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 62.290 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng; ngân sách huyện là 22.290 triệu đồng).

9. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2020-2025.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới tuyến đê qua địa phân xã Thạch Bằng và nâng cấp tuyến đê qua địa bàn xã Ích Hậu.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**