| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: 188 /BC-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

(Báo cáo của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN:

1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016

1.1. Tình hình xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2016

Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước vẫn còn không ít khó khăn thách thức, nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Để đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, thì cần phải thực hiện kế hoạch đầu tư toàn xã hội với tổng nguồn vốn dự kiến đạt trên 66.350 tỷ đồng; trong đó: Nguồn vốn khu vực Nhà nước gần 11.200 tỷ đồng (Ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ trên 7.100 tỷ đồng), nguồn vốn doanh nghiệp, dân cư trên 14.200 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên 40.950 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo).

Việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016 được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

1.2. Kế hoạch nguồn vốn năm 2016 đã giao

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 được giao theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là 62.209,413 tỷ đồng, cụ thể:

a) Vốn khu vực Nhà nước: 7.059,413 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ: 5.528,099 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

- Vốn vay, vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước và huy động khác: 1.531,314 tỷ đồng.

b) Vốn khu vực ngoài nhà nước: 14.200 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn của tổ chức, doanh nghiệp: 6.900 tỷ đồng.

- Vốn của dân cư: 7.300 tỷ đồng.

c) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 40.950 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện các nguồn vốn

Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, UBND tỉnh đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện, quán triệt các kế hoạch, nhiệm vụ tháng tiếp theo và ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nâng cao trách nhiệm và tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân theo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra tiến độ, tổ chức làm việc với các chủ đầu tư và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Giá trị khối lượng thực hiện tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 22.593 tỷ đồng, bằng 34,05% kế hoạch đầu năm, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể các nguồn như sau:

2.1. Vốn khu vực Nhà nước: Giá trị thực hiện 6 tháng ước đạt 3.150,47 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 4.025,86 tỷ đồng, bằng 57,03% kế hoạch năm, trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ: Giá trị thực hiện 6 tháng ước đạt 2.230,101 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 3.105,814 tỷ đồng, bằng 56,18% kế hoạch năm, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện ước đạt 376,694 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 486,052 tỷ đồng, bằng 34,51% kế hoạch năm; nguồn ngân sách do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 1.853,407 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 2.619,761 tỷ đồng, bằng 63,59% kế hoạch năm.

- Vốn vay, vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và huy động khác: Giá trị thực hiện và giải ngân 6 tháng ước đạt 920,369 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm.

2.2. Vốn khu vực ngoài nhà nước: Giá trị thực hiện và giải ngân 6 tháng ước đạt 5.204,46 tỷ đồng, bằng 36,65% kế hoạch năm, trong đó:

- Vốn của tổ chức, doanh nghiệp: Giá trị thực hiện và giải ngân 6 tháng ước đạt 1.421,001 tỷ đồng, bằng 20,59% kế hoạch năm.

- Vốn của dân cư: Giá trị thực hiện và giải ngân 6 tháng ước đạt 3.783,459 tỷ đồng, bằng 51,83% kế hoạch năm.

2.3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Giá trị thực hiện và giải ngân 6 tháng ước đạt 13.363,155 tỷ đồng, bằng 32,63% kế hoạch năm.

(Chi tiết có Phụ lục 01, 02 kèm theo)

3. Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, quyết toán vốn đầu tư; giám sát, đánh giá đầu tư

- Về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Sau khi Luật Đầu tư công và các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. Các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2016 đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định. Đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020, trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đang rà soát quy mô, sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng nguồn vốn đề xuất HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

- Về thẩm định, phê duyệt dự án: Được thực hiện nghiêm túc, phù hợp theo quy định của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ (Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015); theo đó, việc thẩm định dự án đầu tư được thực hiện tại Sở Xây dựng; các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan thẩm định và gửi cơ quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đáp ứng mục tiêu, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tổng hợp trình phê duyệt 10 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ với tổng mức đầu tư 1.844,603 tỷ đồng; 04 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 95,670 tỷ đồng; 09 báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn ODA và nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 37,718 tỷ đồng.

- Về đấu thầu: Việc triển khai công tác đấu thầu được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đội ngũ cán bộ tham gia trong lĩnh vực đấu thầu được cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, đã chuyên môn hoá công tác đấu thầu.

Các gói thầu được áp dụng hình thức theo đúng quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, công khai và minh bạch, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Qua đó đã khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu. Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí và phương án huy động nguồn vốn (đối với gói thầu chưa bố trí đủ vốn), các gói thầu được xác định với quy mô hợp lý, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với những gói thầu cấp bách, cần triển khai ngay nhưng chưa được bố trí vốn phải được sự đồng ý chủ trương của UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu thầu 159 gói thầu, với tổng giá trị 506,566 tỷ đồng, trong đó có 32 gói thầu xây lắp với tổng giá trị 443,935 tỷ đồng (chiếm 87,6%).

- Về quyết toán dự án hoàn thành: 6 tháng đầu năm 2016 đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 100 dự án và hạng mục công trình hoàn thành, với tổng giá trị quyết toán là 1.063,066 tỷ đồng (tăng 5 dự án, giảm 29,24% giá trị so với cùng kỳ năm 2015), giảm so với dự toán được duyệt 165,413 tỷ đồng, giảm so với giá trị đề nghị quyết toán 11,108 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách 4,196 tỷ đồng. Công tác quyết toán vốn đầu tư đã được chủ đầu tư quan tâm; tuy nhiên, chất lượng hồ sơ trình quyết toán còn thấp, hồ sơ bổ sung, giải trình chậm; sự phối hợp của chủ đầu tư trong quá trình thẩm tra, thống nhất số liệu chưa cao dẫn đến tình trạng quyết toán vẫn còn chậm.

- Về kết quả thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã chuyển biến tích cực, tuân thủ theo các quy định hiện hành; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được lập đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, chất lượng hồ sơ dự án đã được nâng lên. Tình trạng chậm tiến độ xây dựng các công trình từng bước được khắc phục. Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ chủ yếu do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; do năng lực của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu,...

4. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2015

Trên cơ sở rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3137/BKHĐT-TH ngày 22/5/2015 thì đến hết 31/12/2015 trên địa bàn toàn tỉnh còn 381 dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư có tổng khối lượng hoàn thành chưa có vốn thanh toán là 1.797,031 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ đọng XDCB đến hết 31/12/2014 còn lại chưa bố trí vốn thanh toán là 149 dự án, số tiền 477,78 tỷ đồng.

- Khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành phát sinh trong năm 2015 chưa có nguồn để thanh toán: 232 dự án, số tiền 1.319,251 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí thanh toán nợ đọng XDCB và khối lượng hoàn thành đến 31/12/2015 chưa có vốn thanh toán cho 285 dự án, tổng số tiền là 1.431,990 tỷ đồng; trong đó: Thanh toán nợ XDCB cho 125 dự án, số tiền 423,436 tỷ đồng (06 tháng đầu năm 2106 đã bố trí 23 dự án, số tiền 70,551 tỷ đồng); thanh toán khối lượng hoàn thành đến 31/12/2015 cho 160 dự án, số tiền 1.008,554 tỷ đồng.

Với phương án dự kiến như trên, nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2014 và khối lượng hoàn thành đến 31/12/2015 của các dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư nằm trong tầm kiểm soát.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Trong bối cảnh khó khăn chung, các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được huy động các nguồn lực nhằm triển khai theo đúng kế hoạch, số dự án đầu tư vào 02 khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục tăng; đến nay trên địa bàn 02 khu kinh tế đã có 142 dự án đầu tư (93 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 49.740 tỷ đồng; 49 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký gần 11,46 tỷ USD). Các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, xã hội phục vụ 02 khu kinh tế, các khu công nghiệp, Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang,... được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương về cả cơ chế chính sách và nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nên các dự án lớn trên địa bàn đều đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể tình hình, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn:

1. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh:

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương (vốn đăng ký tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 là 10,687 tỷ USD) của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 12/6/2008. Diện tích đất sử dụng: 3.318,72 ha (đất liền: 2.025,37 ha; mặt biển: 1.293,35 ha). Các lĩnh vực đầu tư bao gồm: Nhà máy liên hợp gang thép công suất 7,5 triệu tấn/năm; Cảng nước sâu Sơn Dương phục vụ cho nhà máy liên hợp gang thép.

Đến nay, dự án đã thực hiện tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, triển khai thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục phụ trợ và hạng mục chính, tiến độ của dự án đạt trên 98%. Giá trị khối lượng thực hiện giải ngân  9,486 tỷ USD (trong đó 05 tháng đầu năm đạt 514 triệu USD/1.200 triệu USD của kế hoạch năm 2016).

- Cầu cảng Sơn Dương (giai đoạn 1), đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 09 cầu cảng (trong đó: 05 cầu cảng đưa vào hoạt động chính thức, 04 cầu cảng đưa vào khai thác tạm thời), 02 cầu cảng còn lại đang triển khai xây dựng, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 8/2016.

- Tổ hợp các nhà máy nhiệt điện đã hoàn thành 98,80% khối lượng với 05 tổ máy (03 tổ máy đốt than và 02 tổ máy đốt khí). Hiện nay, 02 tổ máy đốt than đã đi vào hoạt động; đã sản xuất được 407.731MW và bán được 165.231MW.

- Nhà máy gang thép: Lò cao số 01 đã hoàn thành chuẩn bị đi vào hoạt động; Lò cao số 02 đã hoàn thành 85,10% khối lượng công việc và dự kiến tháng 12/2016 sẽ đưa vào hoạt động. Các hạng mục công trình khác của Nhà máy luyện thép đều đạt từ 95-99% khối lượng.

- Các công trình công cộng, công trình phụ trợ, công trình khu sinh hoạt được xây dựng đồng bộ, hiện đại và đã đưa vào khai thác sử dụng.

2. Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng:

Dự án gồm 04 tiểu dự án: Nhà máy nước; Đập dâng Lạc Tiến và hệ thống kênh dẫn, tuy nen; Hệ thống thủy lợi Rào Trổ; Cống ngăn mặn. Các hạng mục của dự án được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng tiến độ; trong đó: Nhà máy nước giai đoạn 1 công suất 40.000 m3/ngày đêm đã hoàn thành, đảm bảo cấp nước cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I hoạt động. Các hạng mục kênh dẫn, tuynel, đập dâng Lạc Tiến đã hoàn thành vào ngày 01/02/2015, đủ điều kiện cung cấp nước 275.000m3/ngày đêm cho Khu kinh tế Vũng Áng; Hồ chứa nước Rào Trổ đã đào đắp 2.410.000m3/3.900.000m3 đập đất (khối lượng đạt 61%), đào đất đá móng tràn và cống lấy nước dưới đập đã cơ bản hoàn thành. Cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà đã hoàn thành công tác hút cát san lấp mặt bằng phục vụ thi công, đúc và thử nghiệm cọc bê tông cốt thép móng.

Dự án đã cơ bản đảm bảo cung cấp nước cho các dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Tuy vậy, tiến độ thực hiện dự án những tháng gần đây chững lại, do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa giãn thời gian và giảm nhu cầu dùng nước, Chủ đầu tư thiếu quyết liệt, bộ máy điều hành chưa được củng cố, thiếu cán bộ chỉ huy, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; UBND tỉnh đã tổ chức làm việc và ban hành văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát lại tổng thể dự án; căn cứ nhu cầu dùng nước để hoàn chỉnh dự án tổng thể; xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.

3. Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 1)

Tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 1 là 6.265 tỷ đồng; vốn đã bố trí là 5.282,17 tỷ đồng, giải ngân 4.134,63 tỷ đồng đạt 78,27% so với kế hoạch vốn giao, gồm 3 hợp phần.

- Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư tổng mức đầu tư 1.835,173 tỷ đồng (gồm 03 tiểu hợp phần): đến nay Tiểu hợp phần 1 đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; Tiểu hợp phần 3 đã hoàn thành trên 87% khối lượng; Tiểu hợp phần 02 đã được chấp thuận điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư (kế hoạch 2016 đã được bổ sung 277,827 tỷ đồng) hiện đang triển khai các hạng mục còn lại; tiến độ triển khai chậm, đến nay mới giải ngân 6.831 triệu đồng, tương đương 2,46% kế hoạch vốn giao.

- Hợp phần Hệ thống kênh (tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng): Kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K0 đến K6+900, tổng giá trị khối lượng ước đạt 415 tỷ đồng (84%). Kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K6+900 đến K8+670 và đâp dâng Vũ Quang, tổng giá trị khối lượng ước đạt 300 tỷ đồng (64%). Kênh chính Ngàn Trươi đoạn còn lại (K8+670 đến kênh chính Linh Cảm) bắt đầu thi công từ tháng 01/2016.

- Hợp phần đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi (tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 3.050 tỷ đồng): đã hoàn thành các hạng mục đường thi công và đường quản lý kết hợp thi công, khu quản lý, đường điện cao thế và các trạm biến áp phục vụ thi công đập chính, mặt bằng tràn xã lũ; Hoàn thành tuy nen lấy nước số 1 dài 246 m đảm bảo dẫn dòng phục vụ thi công đập chính; tuy nen lấy nước số 2 dài 140 m đã cơ bản hoàn thành, hiện đang hoàn thiện nhà tháp thượng lưu. Tiến độ các hạng mục còn lại đều đạt tỷ lệ hoàn thành khá cao (tràn xã lũ đạt trên 90%; đập phụ 71%; đập chính 65%).

4. Trung tâm điện lực Vũng Áng:

- Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200MW có tổng mức đầu tư 1,595 tỷ USD, đã phát điện thương mại, sản lượng điện dự kiến đạt 5,39 tỷ Kwh. Hiện nay, nhà máy đang tạm dừng sản xuất tổ máy số 1 do sự cố rung gối trục tuybin và dự kiến sẽ thay thế trong tháng 7/2016.

- Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200MW, có tổng mức đầu tư 2,45 tỷ USD: Do liên doanh Tập đoàn Mitsubishi (Nhật bản) và Công ty Oneenergy Asia (Hồng Kông) làm chủ đầu tư. Công tác chuẩn bị và các nội dung liên quan đến dự án đã được nhà đầu tư triển khai cơ bản hoàn thành để tiến hành ký tắt hợp đồng BOT. Việc ký kết thỏa thuận đầu tư đang còn chậm do còn vướng mắc việc thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ trong việc chuyển đổi ngoại tệ.

- Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 3.1 và 3.2, công suất 2.400MW: Đã được Chính phủ chấp thuận cho Tập đoàn Samsung C&T làm Chủ đầu tư theo hình thức BOT, đến nay, việc triển khai thực hiện dự án đang còn chậm do Nhà đầu tư đang triển khai thu thập số liệu để lập dự án, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời phải hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến đánh giá của đơn vị tư vấn để tiến hành các thủ tục đàm phán hợp đồng với Bộ Công thương.

5. Các bến cảng thuộc Khu kinh tế Vũng Áng:

- Bến số 3 cảng Vũng Áng - Việt Lào có tổng vốn đăng ký đầu tư 999,9 tỷ đồng được khởi công xây dựng ngày 22/9/2015, gồm các hạng mục: bến cập tàu; khu nước trước bến; kè gầm bến dài; bãi chứa hàng; bãi chứa hàng container; hệ thống đường trong cảng; hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ khác. Tiến độ triển khai dự án đang còn chậm do còn vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn (bến số 4 - cảng Vũng Áng): được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 18/8/2015 (điều chỉnh lần 1 ngày 19/4/2016), với số vốn đăng ký đầu tư 1.410.391,76 triệu đồng. Dự án khởi công ngày 04/10/2015; hiện đang thi công hạng mục cầu cảng trong phạm vi mặt bằng đã bàn giao 19,4ha, vốn thực hiện dự án đến nay khoảng 50 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đang chậm so với kế hoạch, do còn vướng mắc trong công tác GPMB nên chưa bàn giao cho Nhà đầu tư để tiến hành thi công Xây dựng kè bảo vệ bờ bến số 4.

- Cầu cảng số 5, 6 của Công ty TNHH cảng Phoenix Vũng Áng: được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý chủ trương thực hiện dự án vào ngày 11/11/2015 và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư ngày 29/01/2016 với tổng mức đầu tư 93,97 triệu USD; dự án đầu tư xây dựng 02 bến cảng tổng hợp (1,35ha), bến Container tiếp nhận tàu 05 vạn tấn với công suất bốc xếp 6 triệu tấn/năm; khu kho bãi diện tích 10,85ha. Hiện tại, Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn Tediport hoàn thiện hồ sơ thiết kế để triển khai các bước đầu tư.

6. Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà: Quy mô dự kiến 254.200 con; diện tích đất thực hiện 2.163,5 ha (tại huyện Kỳ Anh 584,9 ha và huyện Cẩm Xuyên 1.587,6 ha):

Đã hoàn thành xây dựng 80 dãy chuồng, với diện tích 120mx20m/dãy chuồng; 08 nhà kho chứa thức ăn; 02 nhà chế biến thức ăn; 03 cụm ủ chua; 02 trạm cân điện tử và 02 cân thủy lực để cân bò; 03 nhà chứa phân với diện tích 2.400 m2/nhà; hệ thống xử lý chất thải…; đã lắp đặt và vận hành 02 dây chuyền sản xuất phân vi sinh với công suất 230 tấn/ngày.

Tổng số lượng bò đã nhập về: 29.931 con, trong đó: Trang trại Kỳ Tây: 14.822 con, Trang trại Cẩm Quan: 15.109 con, chủ yếu là bò giống Brahman, Red Agus, Droughmaster, Santa - Gertrudis, Tiquela; khối lượng bò nhập về bình quân khoảng 200-250 kg/con. Tăng trọng trung bình 1,3 kg/ngày/con, khối lượng xuất bán bò đạt 400-500 kg/con; tổng số bò đã xuất bán 6.809 con, chủ yếu là xuất bán ra thị trường Hà Nội.

7. Các dự án lớn, trọng tâm khác của tỉnh:

- Hạ tầng huyện mới Kỳ Anh:

Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh: Đã được dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện; hiện tại chủ đầu tư đang rà soát, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Dự án đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng: Đã được bố trí vốn giải phóng mặt bằng và triển khai dự án trong kế hoạch năm 2016; chủ đầu tư đang triển khai bước lập thiết kế thi công, tổng dự toán.

Dự án Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, cơ bản đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư; đang thực hiện bồi thường, GPMB, đã thực hiện chi trả cho 30/33 hộ bị ảnh hưởng, dự kiến khởi công tháng 8/2016.

- Dự án Trung tâm Logistics Vũng Áng, đang chờ ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; dự kiến hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện bồi thường, GPMB trong quý III/2016.

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, tồn tại

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 nằm trong tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong khi tiến độ xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn kéo dài (đến nay vẫn chưa được thông qua), từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016.

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn còn thấp so với nhu cầu đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; việc triển khai xã hội hóa đầu tư kết quả còn hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và xây dựng các công trình phục vụ công cộng.

- Triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 trong điều kiện nhiều quy định mới được ban hành như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,.. có nhiều điểm mới, khối lượng công việc lớn, được thực hiện ở tất cả các nguồn vốn đầu tư công và các cấp chính quyền, trong khi các văn bản hướng dẫn thiếu đồng bộ, chậm được ban hành; các chương trình, dự án đưa vào kế hoạch phải rà soát nhiều lần, từ đó đã ảnh hưởng đến thời gian giao kế hoạch vốn năm 2016. Đến nay, có nhiều nguồn vốn vẫn chưa giao hết hạn mức đã được thông báo.

- Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công phải thực hiện theo nhiều bước; nội dung, hồ sơ, cách thức thẩm định, nhất là giai đoạn thẩm định nội bộ chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.

- Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ chậm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án; nhất là đối với các công trình, dự án lớn, trọng điểm, các công trình trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

- Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2016 chưa đạt yêu cầu. Một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân vẫn đạt thấp như nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn NSTW 21,68%; nguồn TPCP 8,26%); nguồn Trái phiếu Chính phủ lĩnh vực thủy lợi (13,33%); nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương đầu tư chương trình hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng (32,69%), chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo (16,21%)...

- Tiến độ thi công một số công trình còn chậm; thời gian kéo dài, còn phải gia hạn thực hiện hợp đồng. Quyết toán vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình trạng chậm nộp báo cáo quyết toán ở một số Chủ đầu tư vẫn còn, chất lượng hồ sơ của các Chủ đầu tư không chuyên (các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm) còn thấp, thời gian thống nhất số liệu còn kéo dài.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND các cấp; cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng nên lĩnh vực xây dựng cơ bản có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

- Nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tuy tiếp tục được duy trì và có mức tăng khá, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư trên địa bàn; vì vậy, nhiều dự án khi triển khai còn thiếu vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Năm 2016 cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành, có nhiều quy định thay đổi so với giai đoạn trước đây, trong khi công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn còn hạn chế.

- Các quy định hiện hành trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là các Nghị định, Thông tư hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương chưa kịp thời.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc phân cấp quản lý đầu tư cho các chủ đầu tư lớn nhưng các chế tài, quy định về trách nhiệm cũng như công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn hạn chế. Một số ban quản lý dự án của chủ đầu tư chưa thật sự năng động, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tư duy làm việc còn theo lối cũ; năng lực, trách nhiệm của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra kịp thời tiến độ triển khai các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư, quyết toán vốn đầu tư chưa được quan tâm đúng mức.

- Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư chưa chặt chẽ trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn.

- Các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác xã hội hóa trong đầu tư XDCB, chưa xây dựng được danh mục các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hấp dẫn để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư.

- Chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo yêu cầu, công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.

- Năng lực hành nghề của một số đơn vị, cá nhân hoạt động xây dựng, nhất là tư vấn khảo sát, thiết kế còn yếu dẫn đến hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt còn nhiều sai sót. Một số đơn vị thi công thiếu tích cực, thi công cầm chừng; bố trí nhân lực, thiết bị, tài chính chưa đúng với hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Để triển khai công tác đầu tư phát triển năm 2016 đảm bảo mục tiêu, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng công trình xây dựng và hiệu quả vốn đầu tư; các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý đầu tư và xây dựng trong tất cả các khâu từ công tác quy hoạch, kế hoạch, huy động vốn đầu tư đến công tác thẩm tra, thẩm định, tổ chức thực hiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh, quyết toán. Đẩy mạnh huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các đề án, chính sách phát triển; cụ thể:

1. Tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 đúng tiến độ

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong XDCB, tập trung triển khai nhanh các quy trình, hồ sơ thủ tục trong XDCB; xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn, nhất là trong công tác GPMB, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch vốn giao năm 2016. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ theo cam kết, nhất là các dự án đầu tư tại 02 khu kinh tế. Chủ động làm việc với các chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh lộ trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, III; Bến số 3 cảng Vũng Áng - Việt Lào; Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn và các công trình, dự án lớn, trọng tâm của tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tiến độ và chỉ đạo kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý các dự án triển khai chậm để điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án cấp bách, các dự án triển khai nhanh, có khối lượng hoàn thành lớn nhưng đang còn thiếu vốn.

- Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đốn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án; chỉ đạo nhà thầu rà soát tiến độ thi công từng gói thầu, lập kế hoạch chi tiết để thực hiện; yêu cầu nhà thầu phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm những nhà thầu chậm tiến độ, kiên quyết chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác để đẩy nhanh tiến độ.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là theo hình thức đối tác công tư (PPP); các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các dự án kết cầu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

2. Tập trung rà soát xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Tiến hành rà soát các dự án đầu tư, tập trung ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB; xác định lại quy mô, cắt giảm đối với những công trình không có khả năng cân đối và chưa thực sự cấp bách, cần thiết;

- Tập trung huy động và cân đối ngân sách các cấp để ưu tiên thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án còn nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết 31/12/2014; khối lượng phát sinh trong năm 2015 đến 31/12/2015 chưa có nguồn thanh toán; hạn chế đầu tư mới các dự án chưa thưa thực sự cần thiết, cấp bách.

3. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

- Chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư từ chủ trương đầu tư; khảo sát, quy hoạch, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư,… thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh. Chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi đảm bảo các điều kiện của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công; đảm bảo phù hợp với phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; khuyến khích và tăng cường tổ chức đấu thầu rộng rãi kể cả các công trình được phép đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là các Luật mới ban hành (Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,...), Đồng thời, triển khai kịp thời việc rà soát, điều chỉnh các văn bản liên quan đến quản lý đầu tư và xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy định hiện hành của Nhà nước ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ và các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

- Tiếp tục hoàn thiện để ban hành quy trình xử lý và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

4. Làm tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung làm tốt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở trong tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị hồ sơ dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt đến công tác quản lý, giám sát trong quá trình thi công; các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm định và giám định chất lượng các công trình thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát đánh giá đầu tư của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Tiếp tục triển khai rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị tư vấn, các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh; đánh giá, phân loại và công bố rộng rãi năng lực hoạt động xây dựng để các Chủ đầu tư có cơ sở lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án, nhất là các đơn vị tư vấn.

5. Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước: Tập trung hoàn thiện hồ sơ và thực hiện công tác quyết toán dự án đầu tư theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính; triển khai rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án đầu tư, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền các hình thức xử lý các Chủ đầu tư chậm thực hiện công tác quyết toán theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển thông qua các hình thức đầu tư BOT, BOO, PPP... Huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các doanh nghiệp, nhân dân và các nguồn tài trợ với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư phát triển; khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo.

- Tăng cường tái cơ cấu đầu tư công, phân cấp và đa dạng hóa phương thức, nguồn vốn đầu tư đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư. Chủ động giảm thiểu dần đầu tư công, tăng đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trong tổng đầu tư xã hội. Kiên quyết cắt những dự án đầu tư không đạt được các tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và chưa bảo đảm các thủ tục đầu tư; tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời hạn và có hiệu quả cao. Cắt giảm các công trình đầu tư công bằng nguồn ngân sách nhà nước có quy mô quá lớn, chưa thật cấp bách, có thời gian đầu tư dài.

- Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua các đề án xã hội hóa huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng 3 đô thị theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc huy động vốn đầu tư; phấn đấu thu ngân sách năm 2016 đạt kết quả cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu chi theo kế hoạch, trong đó có chi cho đầu tư phát triển.

- Tiếp tục làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình trọng điểm và để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các dự án: Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương; xây dựng nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng; các dự án hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; đường tránh ngập lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê và các công trình, dự án cấp bách, trọng điểm phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

7. Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm, trước mắt là kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Uỷ viên UBND tỉnh; - Lưu: VT, TKCT. | UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH |
| --- | --- |

# Footnotes

Do dự án Formosa đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất và giảm vốn đầu tư dẫn đến nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm trên 60% tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội) giảm lớn (giảm 63,6% so với cùng kỳ năm 2015).

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Chưa hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính do còn chưa xác định định ranh giới sử dụng đất của 3,7ha và, một số hộ kinh doanh bè nổi (3 bè nổi) chưa di dời.

Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư của Trung ương,…

Một số Chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách Trung ương, nguồn trái phiếu Chính phủ.

Do quy trình thủ tục mất nhiều thời gian, sự vào cuộc của chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, công tác tuyên truyền vận động người dân còn hạn chế.

Rà soát, lựa chọn danh mục dự án PPP có nhu cầu sử dụng vốn PDF để chuẩn bị dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4347/BKHĐT-QLĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016.