| UBND TỈNH HÀ TĨNH THANH TRA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1460/TT-XLSTT V/v báo cáo phục vụ khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện và việc chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn tỉnh | ## Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2026 |

Kính gửi:  Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 681/HĐND-KTNS ngày 10/8/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo phục vụ khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện và việc chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát, xử lý và theo dõi thực hiện các kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực điện lực như sau:

1. Phạm vi hồ sơ, vụ việc có liên quan

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7502/UBND-KT2 ngày 01/10/2025 về việc thanh tra tình trạng, chất lượng cột điện đổ, gãy sau bão số 10; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TT ngày 02/10/2025 về việc thanh tra chấp hành quy định của pháp luật trong xây dựng, quản lý đối với 04 công trình đường dây truyền tải điện() có cột điện bị gãy, đổ trong cơn bão số 10 (01 dự án có trong danh sách nhưng không tiến hành thanh tra do đã thi công và đưa vào vận hành từ năm 1991())

Thanh tra tỉnh đã ban hành 04 Kết luận thanh tra, bao gồm: (1) Kết luận thanh tra số 85/KL-TT ngày 25/12/2025 về thanh tra công trình trục chính ĐZ 373E18.4 thuộc tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Quốc lộ 8A. (2) Kết luận thanh tra số 86/KL-TT ngày 25/12/2025 về thanh tra dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối thị xã Hà Tĩnh. (3) Kết luận thanh tra số 87/KL-TT ngày 25/12/2025 về thanh tra công trình xây lắp điện lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc. (4) Kết luận thanh tra số 88/KL-TT ngày 25/12/2025 về thanh tra công trình nâng cấp điện lưới Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1729/UBND-KT2 ngày 06/3/2026 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra về các cột điện bị gãy, đổ do bão số 10 năm 2025. Qua đó, kiến nghị Sở Công Thương và Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận.

(Có các Kết luận thanh tra gửi kèm theo)

2. Kết quả xử lý, theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị

Đến thời điểm báo cáo, các kiến nghị nêu tại 04 Kết luận thanh tra nêu trên đã được các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

Thanh tra tỉnh gửi Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp chung./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (hscv); - Lưu:VT. | KT. CHÁNH THANH TRA PHÓ CHÁNH THANH TRA Trịnh Công Minh |
| --- | --- |

(1) Công trình Trục chính ĐZ 373E18.4 (Xã Can Lộc - Phường Nam Hồng Lĩnh); (2) Công trình Trục chính ĐZ 477E18.13 (Phường Hà Huy Tập - xã Cẩm Bình); (3) Công trình Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc- huyện Thạch Hà (nay thuộc xã Việt Xuyên); (4) Công trình Nâng cấp lưới điện khu di lích ngã 3 Đồng Lộc (nay thuộc xã Đồng Lộc).

Dự án: Đường dây 171E18.11 Nghi Xuân -171E18.4 Can Lộc (nguyên là đường dây 174E15.1 Hưng Đông – 171E18.1 Thạch Linh) do Công ty Điện lực 1 làm chủ đầu tư.