| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHẤT VẤN TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY
(Kèm theo Công văn số:            /STC-GCS ngày       /12/2020 của Sở Tài chính)

| TT | Nội dung chất vấn | Kết quả thực hiện | Nguyên nhân, trách nhiệm (nếu chậm trễ, chưa giải quyết) | Giải pháp thời gian tới | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quản lý, xử lý các trụ sở cũ, khu tập thể cũ không còn sử dụng (Được chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, 5, 7, 8, 12, 15): |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung đã được giải quyết: |  |  |  |  |
| * | Trụ sở cũ, khu tập thể cũ của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: |  |  |  |  |
| 1.1 | Trụ sở cũ Cục Thuế tỉnh - Số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh | Đã điều chuyển cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng |  |  |  |
| 1.2 | Trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh | Đã điều chuyển cho UBND thành phố Hà Tĩnh quản lý, sử dụng. Hiện đang sửa chữa, cải tạo theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh để bố trí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố quản lý, sử dụng |  |  |  |
| 1.3 | Trụ sở cũ Đội thuế Cẩm Thành; Đội Thuế thị trấn Thiên Cầm; Đội Thuế Phúc Đồng; Đội Thuế Vùng trên thuộc Chi cục Thuế Kỳ Anh | UBND tỉnh đã có Văn bản số 2556/UBND-XD ngày 22/4/2020 gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị tiếp nhận. Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 25/11/2020 chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý |  |  |  |
| 1.4 | Trụ sở cũ Kho bạc Nhà nước thị xã Hồng Lĩnh; Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh; Kho bạc Nhà nước Hương Khê | Đã điều chuyển, chuyển giao cho UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND huyện Hương Khê quản lý, sử dụng (Sau khi Bộ Tài chính chuyển giao về tỉnh tại Quyết định số 1032/QĐ-BTC ngày 17/6/2019, Quyết định số 743/QĐ-BTC ngày 18/5/2020) |  |  |  |
| 1.5 | Trụ sở cũ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh (Số 87, đường Phan Đình Phùng) | UBND thành phố đã bố trí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phòng Giáo dục - Đào tạo quản lý, sử dụng. Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyển sang làm việc tại Trụ sở cũ Chi cục Thuế sẽ bố trí làm địa điểm làm việc cho các hội và một số đơn vị thuộc thành phố |  |  |  |
| 1.6 | Khu tập thể cũ Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh tại phường Bắc Hà | Đã điều chuyển, chuyển giao cho UBND thành phố Hà Tĩnh quản lý, sử dụng (Sau khi Bộ Tài chính chuyển giao về tỉnh tại Quyết định số 1032/QĐ-BTC ngày 17/6/2019) |  |  |  |
| * | Trụ sở cũ, khu tập thể cũ của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý: |  |  |  |  |
| 1.7 | Trụ sở cũ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh | Đã điều chuyển cho Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh quản lý, sử dụng |  |  |  |
| 1.8 | Trụ sở cũ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Số 86, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) | Đã điều chuyển cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh quản lý, sử dụng |  |  |  |
| 1.9 | Trụ sở cũ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Đã bố trí cho Hội Nạn nhân chất độc dioxin, Hội cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Luật Gia Hà Tĩnh, Văn phòng Đại diện Báo nhà báo và Công luận, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh quản lý, sử dụng |  |  |  |
| 1.10 | Bến xe cũ thành phố Hà Tĩnh | Đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án |  |  |  |
| 1.11 | Khu tập thể cũ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại phường Bắc Hà | Đã chuyển giao UBND thành phố Hà Tĩnh để quản lý, xử lý (Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/01/2019). Sau tiếp nhận UBND thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng quy định |  |  |  |
| 1.12 | Khu tập thể cũ Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh (Số 15, ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ) | Đã chuyển giao UBND thành phố Hà Tĩnh để quản lý, xử lý (Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 29/6/2020). Sau tiếp nhận UBND thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng quy định |  |  |  |
| 1.13 | Khu tập thể cũ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh | Giữ lại sử dụng để xây dựng Nhà luyện tập đa chức năng cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống |  |  |  |
| 2 | Nội dung đang giải quyết: |  |  |  |  |
| * | Trụ sở cũ. khu tập thể cũ của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: |  |  |  |  |
| 2.1 | Trụ sở cũ Cục Thống kê tỉnh (Số 34, Nguyễn Công Trứ), Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh (Số 129, đường Nguyễn Công Trứ), Viện kiểm sát nhân dân Cẩm Xuyên | Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh có Văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương đề nghị điều chuyển về địa phương để quản lý | Các trụ sở này thuộc các cơ quan Trung ương quản lý, sử dụng. Việc điều chuyển về địa phương cần có ý kiến đồng ý của các Bộ, ngành chủ quản và Quyết định điều chuyển của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hiện nay các Bộ, ngành chủ quản chưa thống nhất thực hiện điều chuyển | Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành chủ quản có phương án quản lý, sử dụng phù hợp, tránh xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị Bộ, ngành chủ quản thống nhất thực hiện điều chuyển cho địa phương để quản lý, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP |  |
| 2.2 | Trụ sở cũ Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Xóm Tân Phú, xã Thạch Trung), Trụ sở cũ Cục Thi hành án Dân sự huyện Hương Khê | Sở Tài chính đã phối hợp Cục Thi hành án Dân sự tỉnh kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Ngày 24/3/2020, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã có Văn bản số 357/BC-CTHADS gửi Tổng cục Thi hành án Dân sự, trong đó có đề xuất điều chuyển về địa phương quản lý. Hiện nay Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến của địa phương đối với phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất này | Trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất này thuộc Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Tổng cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tư pháp | Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh có Văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tư pháp đề nghị điều chuyển, chuyển giao các cơ sở nhà, đất này về địa phương để quản lý, xử lý. Sau khi có Quyết định điều chuyển, chuyển giao về tỉnh quản lý, sử dụng, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận theo đúng quy định. |  |
| 2.3 | Trụ sở cũ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh và một số trụ sở cũ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới | UBND tỉnh đã có Văn bản số 5443/UBND-TH ngày 16/8/2019 gửi Bộ Quốc phòng về việc tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Bộ Quốc phòng, trong đó đề nghị điều chuyển Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh (cũ) và một số trụ sở cũ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới về cho địa phương quản lý, sử dụng, xử lý theo quy định | Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh đang được Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Sau khi có Quyết định điều chuyển, chuyển giao về tỉnh quản lý, sử dụng, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận theo đúng quy định |  |
| 2.4 | Trụ sở cũ Chi cục Thuế Cẩm Xuyên; Chi cục Thuế Lộc Hà; Chi cục Thuế Đức Thọ; Chi cục Thuế Vũ Quang | UBND tỉnh đã có Văn bản số 2556/UBND-XD ngày 22/4/2020 gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị tiếp nhận | Hiện Bộ Tài chính chưa ban hành Quyết định điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, sử dụng; Sở Tài chính đã có Văn bản số 4682/STC-GCS ngày 04/12/2020 gửi Cục Thuế tỉnh đề nghị cung cấp thêm thông tin | Sau khi có Quyết định điều chuyển, chuyển giao về tỉnh quản lý, sử dụng, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận theo đúng quy định |  |
| 2.5 | Trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh, Trụ sở làm việc cũ Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Xuyên | UBND tỉnh đã có Văn bản số 972/UBND-XD ngày 24/02/2020 gửi Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tiếp nhận; Đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý | Trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất này thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án xử lý và Quyết định điều chuyển của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định |  |
| 2.6 | Trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tĩnh | UBND tỉnh đã có Văn bản số 972/UBND-XD ngày 24/02/2020 gửi Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tiếp nhận; Vừa qua đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra hiện trạng để lập phương án sắp xếp lại, xử lý | Trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất này thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án xử lý và Quyết định điều chuyển của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định |  |
| 2.7 | Khu tập thể cũ Cục Thống kê | Sở Tài chính đã có các Văn bản số 2553/STC-GCS ngày 05/7/2019, số 2104/STC-GCS ngày 09/6/2020, số 2635/STC-GCS ngày 14/7/2020, số 2764/STC-GCS ngày 23/7/2020 gửi Cục Thống kê đôn đốc thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh | Các trụ sở này thuộc các cơ quan Trung ương quản lý, sử dụng. Việc điều chuyển về địa phương cần có ý kiến đồng ý của các Bộ, ngành chủ quản và Quyết định điều chuyển của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hiện nay Cục Thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP | Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành chủ quản có phương án quản lý, sử dụng phù hợp, tránh xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị Bộ, ngành chủ quản thống nhất thực hiện điều chuyển cho địa phương để quản lý, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP |  |
| * | Trụ sở cũ, khu tập thể cũ của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý: |  |  |  |  |
| 2.8 | Trụ sở cũ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (Số 68, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; hiện đang thực hiện bán đấu giá theo phương án được phê duyệt | Vướng mắc trong quy trình thực hiện bán đấu giá do quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai chưa đồng bộ. Về nội dung này, Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh phương án thực hiện bán đấu giá (Công văn 4382/STC-GCS ngày 16/11/2020) | Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn bán đấu giá trụ sở sau khi có ý kiến của UBND tỉnh. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tổ chức bán đấu giá theo quy định. |  |
| 2.9 | Trụ sở cũ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 61, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; hiện đang thực hiện bán đấu giá theo phương án được phê duyệt | Vướng mắc trong quy trình thực hiện bán đấu giá do quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai chưa đồng bộ. Về nội dung này, hiện nay Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh phương án thực hiện bán đấu giá (Công văn 4382/STC-GCS ngày 16/11/2020) | Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn bán đấu giá trụ sở sau khi có ý kiến của UBND tỉnh. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tổ chức bán đấu giá theo quy định. |  |
| 2.10 | Trụ sở cũ Báo Hà Tĩnh tại (Số 34, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh) | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; đang tạm thời bố trí cho các đơn vị: cho các đơn vị: Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Thông tấn xã Việt Nam, Hội nhà báo Hà Tĩnh |  | Sau khi các đơn vị: Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Thông tấn xã Việt Nam, Hội nhà báo Hà Tĩnh chuyển sang Trụ sở cũ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính lập phương án quản lý, xử lý theo quy định |  |
| 2.11 | Nhà khách Hương Sen tại thành phố Hà Tĩnh | Đã tổ chức thông báo bán đấu giá và cho thuê nhiều lần từ năm 2015 đến nay nhưng không có người tham gia đấu giá |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tiếp tục tổ chức đấu giá theo Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản cho đến khi hoàn thành việc đấu giá |  |
| 2.12 | Trụ sở cũ Trường Đại học Hà Tĩnh tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh | Đã được phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng; đang cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ thuê trong thời gian xây dựng trụ sở |  | Trường Đại học Hà Tĩnh lập phương án sử dụng sau khi hết thời gian cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ thuê |  |
| 2.13 | Trụ sở cũ Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh | Đã tạm giao cho UBND thành phố Hà Tĩnh quản lý; trước mắt, UBND thành phố đang tạm giao cho Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố sử dụng làm trụ sở làm việc | UBND thành phố chưa đề xuất phương án xử lý | UBND thành phố Hà Tĩnh lập phương án xử lý phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng |  |
| 2.14 | Trụ sở cũ UBND phường Nam Hà | UBND thành phố đã tổ chức thông báo bán đấu giá nhiều lần từ năm 2012 đến nay nhưng không có người tham gia đấu giá | Sau khi bán đấu giá không thành, UBND thành phố chưa đề xuất phương án xử lý | UBND thành phố Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, lập phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản cho đến khi hoàn thành việc xử lý |  |
| 2.15 | Khu tập thể cũ Sở Xây dựng | UBND tỉnh đã có Văn bản số 4691/UBND-XD ngày 17/7/2020 giao UBND thành phố chủ trì lập phương án quản lý, sử dụng khu đất; Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh thực hiện các nội dung liên quan |  | Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh, UBND thành phố kịp thời triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 4691/UBND-XD ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh |  |
| 2.16 | Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; đã hoàn thành đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản; đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án và quyết định đấu giá tại Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 |  | Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính triển khai các nội dung để thực hiện bán đấu giá theo Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh |  |
| 2.17 | Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (cạnh Khách sạn Thai) | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; đã hoàn thành đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản; hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý đang xây dựng phương án bán đấu giá |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính xây dựng, trình phê duyệt phương án và quyết định đấu giá để triển khai thực hiện theo quy định |  |
| 2.18 | Khu đất thu hồi của Ban Xây dựng và Quản lý chợ Hồng Lĩnh | Đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính chịu trách nhiệm lập phương án quản lý, sử dụng khu đất thu hồi theo đúng quy định. |  |
| II | Công tác quản lý, xử lý trung tâm hành chính các xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố không còn sử dụng và gắn với việc sáp nhập (Được chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, 15): |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung đã được giải quyết: |  |  |  |  |
|  | Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 1.074 cơ sở nhà, đất tại các xã sau sáp nhập (Các huyện: Cẩm Xuyên: 92 cơ sở; Can Lộc: 103 cơ sở; Đức Thọ: 236 cơ sở; Hương Khê: 33 cơ sở; Hương Sơn: 165 cơ sở; Kỳ Anh: 31 cơ sở; Lộc Hà: 46 cơ sở; Nghi Xuân: 54 cơ sở; Thạch Hà: 213 cơ sở; Vũ Quang: 36 cơ sở; Thành phố Hà Tĩnh: 28 cơ sở; Thị xã Kỳ Anh: 37 cơ sở) | Các Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của UBND tỉnh |  | Trường hợp sau khi sắp nhập xã, sáp nhập trường lớp, các địa phương cần thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý thì kịp thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh phương án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với các trụ sở dôi dư, các địa phương soát xét, đề xuất xử lý theo các hình thức bán, điều chuyển, chuyển giao, chuyển đổi công năng sử dụng theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. |  |
| 2 | Nội dung đang giải quyết: |  |  |  |  |
|  | UBND các huyện, thành phố, thị xã đang triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh phương án thực hiện bán đấu giá (Công văn 4382/STC-GCS ngày 16/11/2020) để hướng dẫn các địa phương triển khai. | Sở Tài chính đã có Văn bản số 2520/STC-GCS ngày 06/7/2020 tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/7/2020 về đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Có 05/13 địa phương đã triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo phương án được phê duyệt (Thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn) | Vướng mắc trong quy trình thực hiện bán đấu giá do quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai chưa đồng bộ | UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Chỉ thị số 09/CT-UBND. Đặc biệt là các địa phương chưa triển khai theo phương án được phê duyệt. Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn bán đấu giá trụ sở sau khi có ý kiến của UBND tỉnh; tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. |  |
| III | Nhiều đơn vị sự nghiệp hành chính phải thuê văn phòng làm việc (Được chất vấn tại Kỳ họp thứ 15): |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung đã được giải quyết: |  |  |  |  |
|  | Đối với nội dung này, trong quá trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và qua rà soát, hiện nay không còn đơn vị hành chính sự nghiệp thuê văn phòng làm việc (Trước đây có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thuê địa điểm làm việc tại Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh - Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, nhưng hiện nay đã được bố trí trụ sở tại thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh). | Sở Tài chính đã có Văn bản số 2478/STC-GCS ngày 03/7/2020 báo cáo UBND tỉnh |  |  |  |

SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH