| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 726/BC-ĐGS | Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2024 |

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2023”

Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023”, từ ngày 09/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Đoàn giám sát đã giao Tổ tham mưu, giúp việc kiểm tra hiện trường, hồ sơ tại 07 đơn vị khai thác khoáng sản; Đoàn trực tiếp khảo sát tại 20 mỏ khoáng sản và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở, ngành, địa phương nơi có mỏ khoáng sản. Trên cơ sở kết quả khảo sát, làm việc và xem xét nội dung báo cáo của các địa phương, đơn vị, Đoàn báo cáo kết quả như sau:

Hà Tĩnh được quy hoạch 191 khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường, gồm: 39 khu vực đá làm vật liệu xây dựng, tổng diện tích 738,6ha, tài nguyên dự báo 119.170.000m3; 94 khu vực đất làm vật liệu san lấp, tổng diện tích 1.083,1ha, tài nguyên dự báo 132.267.000m3; 37 khu vực cát, sỏi xây dựng, tổng diện tích 382,5ha, tài nguyên dự báo 14.735.000m3; 21 khu vực đất, sét gạch ngói, tổng diện tích 170,5ha, tài nguyên dự báo 7.381.000m3.

Hiện đã cấp phép khai thác cho 33 mỏ đá xây dựng với tổng công suất 6.346.800m3/năm; 06 mỏ cát xây dựng với tổng công suất khai thác 109.123m3/năm; 21 mỏ đất san lấp với tổng công suất 2.563.156m3/năm; 09 mỏ sét gạch ngói với tổng công suất 180.100m3/năm. Nhìn chung, việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phù hợp chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; hài hòa giữa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp; đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản

Thực hiện định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng của Bộ Chính trị, Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương; trong giai đoạn 2020-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 05 nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 quyết định, 03 kế hoạch, 01 thông báo và 10 văn bản liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết, pháp luật về khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nói chung, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường nói riêng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với nhiều hình thức như: thông qua cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoáng sản…

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản được thực hiện kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2020 - 2023

2.1. Công tác Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, tổng hợp, khoanh định chi tiết các khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh; tích hợp Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả, điều chỉnh, bổ sung Đề cương nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Hiện, đang gửi Cục Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền.

2.2. Công tác quản lý Nhà nước về khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường

Trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh khoanh định, phê duyệt 124 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và điều chỉnh 69 khu vực mỏ ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nhìn chung, việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cơ bản đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo công khai, minh bạch. Quản lý, kê khai giá vật liệu xây dựng được thực hiện công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được quan tâm, như: qua công tác thanh tra, kiểm tra; qua theo dõi, tiếp nhận phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức, cá nhân.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thực hiện thường xuyên; trong công tác tham mưu xây dựng văn bản; cấp phép hoạt động khoáng sản; thanh tra, kiểm tra… đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về khoáng sản và giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Kết quả thực hiện khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

3.1. Tình hình cấp phép khai thác, thu hồi, chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường

a) Công tác tổ chức đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản

Trên cơ sở quy hoạch và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường đối với 29 khu vực mỏ, và tổ chức đấu giá 27 mỏ; đấu giá thành công 25 mỏ.

b) Công tác cấp Giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

- Cấp Giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 29 giấy phép thăm dò khoáng sản (Trong đó: 25 giấy phép theo kết quả trúng đấu giá, 02 giấy phép tại khu vực không đấu giá và 02 văn bản chấp thuận thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực đã được cấp phép khai thác). Sau kết quả thăm dò, đã phê duyệt trữ lượng tại 28 mỏ.

(Phụ lục 01)

- Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

+ Việc cấp phép thông qua đấu giá: Trong 24 mỏ trúng đấu giá và đã được phê duyệt trữ lượng khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện cấp giấy phép khai thác cho 18 mỏ (14 mỏ đất san lấp, 03 mỏ cát và 01 mỏ đất sét). Còn lại 06 mỏ đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để được cấp phép khai thác.

+ Việc cấp phép không thông qua đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 05 mỏ tại khu vực không đấu giá và 01 mỏ tại khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo Điều 65 Luật Khoáng sản.

+ Trong kỳ giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện gia hạn 11 giấy phép, điều chỉnh 02 giấy phép và thu hồi 02 giấy phép khai thác khoáng sản.

(Phụ lục 02)

c) Đối với các trường hợp khai thác không qua cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo cơ chế đặc thù):

Thực hiện chủ trương của cấp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho các nhà thầu được phép khai thác tại 13 khu vực mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường để phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, các nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã đăng ký 05 khu vực khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trong phạm vi dự án với tổng khối lượng 4.817.556m3 đất, đá với tổng số tiền cấp quyền đã phê duyệt trên 30.408 triệu đồng. Đến nay, các nhà thầu đã nộp đủ vào ngân sách theo quy định.

(Phụ lục 03)

Nhìn chung, công tác đấu giá, cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và pháp luật khác có liên quan. Khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản phù hợp Quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không nằm trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; trong quá trình thẩm định, cấp giấy phép đã rà soát các vấn đề liên quan đến an ninh - quốc phòng, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan. Tính đến ngày 31/10/2024, trên địa bàn tỉnh hiện có 69 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

(Phụ lục 04)

3.2. Việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường

Công tác giao đất, cho thuê đất, đánh giá, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật; trong kỳ giám sát; Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất, chuyển mục đích, gia hạn sử dụng đất đối với 37 dự án hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 193,6ha, ký Hợp đồng thuê đất và bàn giao đất tại thực địa cho nhà đầu tư; thu hồi đất hoạt động khoáng sản đối với 02 đơn vị do hết hạn và người sử dụng đất tự nguyện trả lại. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 37 dự án khai thác khoáng sản và thẩm định 12 phương án bảo vệ môi trường của bản xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản phục vụ Dự án cao tốc Bắc-Nam.

3.3. Công tác đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao đất cho nhà nước khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực

Khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, các mỏ phải thực hiện công tác đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao đất cho nhà nước; từ năm 2020 đến nay, có 62 mỏ khai thác khoáng sản đã hoàn thành công tác đóng cửa mỏ; lũy kế công tác đóng cửa mỏ thực hiện từ trước đến nay là 145 mỏ.

(Phụ lục 05)

3.4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tổng thu ngân sách đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023 là 714.030 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 195.634 triệu đồng;

- Thuế Tài nguyên là 106.763 triệu đồng;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp là 149.082 triệu đồng;

- Tiền thuê đất đã nộp là 18.822 triệu đồng; Phí BVMT là 42.805 triệu đồng;

- Thu phạt xử lý vi phạm hành chính là 8.717 triệu đồng;

- Tiền ký quỹ phục hồi môi trường là 4.742 triệu đồng;

- Thu khác là 187.465 triệu đồng.

(Phụ lục 06)

3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

Giai đoạn 2020-2023, cấp tỉnh đã thực hiện kiểm tra 147 lượt tại các đơn vị hoạt động khoáng sản, tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 31 đơn vị, với tổng số tiền xử phạt 1.705,6 triệu đồng. Cấp huyện đã tổ chức kiểm tra, xử lý 407 vụ vi phạm khai thác trái phép với số tiền trên 2.175 triệu đồng, tịch thu 7.953,3 m3 khoáng sản các loại, 116,7 tấn sỏi, 12 phà hút cát, 01 máy xúc tháo dỡ, 11 bến bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép... Qua kiểm tra giám sát, một số đơn vị đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để xảy ra việc khai khoáng sản phép trên địa bàn.

3.6. Việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong khai thác khoáng sản

Hầu hết các đơn vị khai thác khoáng sản đều triển khai xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ATVSLĐ; cơ bản thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT; có trang bị bảo hộ lao động; huấn luyện và cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động; có phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy, thiết bị theo quy định; cử cán bộ phụ trách công tác y tế và trang bị các phương tiện kỹ thuật để bảo đảm cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn ở những nơi làm việc. Việc khai thác khoáng sản đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tính đến 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh có 57 đơn vị khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường đang sử dụng 1.483 lao động, chiếm 1,51% so với tổng số lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh.

3.7. Việc thực hiện pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đối với các đơn vị khai thác khoáng sản

Việc thực hiện pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp được các đơn vị thực hiện nghiêm. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 26 đơn vị khai thác khoáng sản sử dụng VLNCN (10 đơn vị do Sở Công Thương cấp Giấy phép và 16 đơn vị thuê đơn vị có chức năng nổ mìn thực hiện). Trong kỳ giám sát đã cấp mới và cấp lại 29 giấy phép; thu hồi 08 giấy phép sử dụng VLNCN. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp 224 Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đối tượng liên quan.

3.8. Việc thực hiện trách nhiệm với địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện khai thác khoáng sản luôn được chủ mỏ thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Một số chủ mỏ đã thực hiện trách nhiệm với địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, như: Thực hiện xây dựng, tu sửa thường xuyên các tuyến đường giao thông, cầu cống, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển vật liệu khoáng sản; Quan tâm, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, đóng góp ủng hộ các quỹ, hỗ trợ xây dựng công trình phúc lợi...

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023 như sau:

1. Đối với công tác quản lý nhà nước

Các quy định của Luật Khoáng sản và một số Luật chuyên ngành còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa có sự gắn kết và một số quy định không còn phù hợp thực tiễn. Hiện nay một số Luật liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản đã được sửa đổi; do đó, cần phải rà soát sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

(Phụ lục 07)

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa hiệu quả, nhiều tổ chức, cá nhân chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản; việc cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản một số trường hợp còn chậm.

Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm VLXD thông thường trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 còn bất cập, như: Có một số khu vực mỏ đã hết trữ lượng nhưng vẫn tích hợp trong quy hoạch khoáng sản; không dự kiến được phạm vi một số Dự án đã có kế hoạch triển khai nên xảy ra trùng với quy hoạch khoáng sản; một số khu vực quy hoạch khoáng sản chưa phù hợp với loại khoáng sản chính, chưa có sự đồng thuận của Nhân dân.

Một số vị trí quy hoạch khoáng sản chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến kế hoạch đấu giá một số mỏ không thực hiện được. Chất lượng thăm dò, thẩm định kết quả chưa cao, từ đó việc phê duyệt trữ lượng chưa đảm bảo với thực tế; một số mỏ cấp phép khai thác đất san lấp nhưng khi khai thác trữ lượng đá nhiều hơn trữ lượng đất đã được phê duyệt, ngược lại một số mỏ đá nhưng trữ lượng đất chiếm nhiều.

Quá trình thăm dò chưa khống chế hết các đối tượng địa chất, khoáng sản, từ đó việc phê duyệt trữ lượng chưa đảm bảo sát với thực tế, nên dẫn đến một số mỏ cấp phép khai thác đất san lấp nhưng khi khai thác trữ lượng đá nhiều hơn trữ lượng đất đã được phê duyệt, ngược lại một số mỏ đá nhưng trữ lượng đất chiếm nhiều.

Công tác đấu giá, cấp phép hoạt động khoáng sản làm VLXD thông thường chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cấp phép chưa hài hòa giữa các loại khoáng sản, giữa các địa phương, khu vực, mất cân đối giữa cung và cầu, đây là một trong những nguyên nhân của việc khai thác, mua bán hóa đơn khoáng sản trái phép, gây thất thoát ngân sách.

Công tác đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao đất cho nhà nước chưa được quan tâm. Các mỏ cấp phép khai thác trước Luật Khoáng sản 2010 hầu hết có số tiền ký quỹ phục hồi môi trường thấp, quá trình khai thác không phù hợp với phương án được phê duyệt dẫn đến khi thực hiện cải tạo phục hồi môi trường chi phí cao. Đến nay, có 104 mỏ thuộc diện phải thực hiện đóng cửa mỏ do hết hiệu lực nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh mới phê duyệt 74 Đề án đóng cửa mỏ, còn 30 đơn vị chưa lập Đề án đóng cửa mỏ. Một số đơn vị sử dụng bến bãi tập kết VLXD không thực hiện thuê đất theo quy định.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc quản lý hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tuy được tăng nhiều về số cuộc, nhưng chất lượng, kết quả xử lý còn nhiều hạn chế, xử phạt chưa nghiêm; vì vậy chưa có nhiều chuyển biến sau thanh tra, kiểm tra, vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Ngoài ra, hàng năm các cơ quan chuyên môn chưa có sự phối hợp, còn thành lập riêng các Đoàn thanh tra, kiểm tra gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Việc đăng ký, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện; mặc dù Luật Khoáng sản đã quy định từ năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhưng đến nay mới phát sinh đơn vị kê khai. Giám sát qua báo cáo của Ban quản lý dự án 4 (Quản lý dự án Quốc lộ 8) cho thấy, có 414.368 m3 đất, 403.583 m3 đá thực hiện đào, đắp sử dụng trong phạm vi công trình nhưng chưa thực hiện đăng ký và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong khi công trình gần hoàn thành. Nợ thuế trong khai thác khoáng sản còn cao, tính đến ngày 30/8/2024 số đơn vị khai thác khoáng sản còn nợ trên 196 tỷ đồng.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản có nội dung còn chậm, chưa kịp thời.

2. Đối với việc chấp hành của các đơn vị khai thác khoáng sản

Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa đánh giá hết yếu tố thị trường, tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến việc chậm đầu tư xây dựng cơ bản và khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản. Qua kiểm tra thực tế, một số đơn vị chưa cung cấp được hồ sơ và trong bảng lương các năm không ghi nhận việc chi trả lương hay đóng nộp bảo hiểm xã hội cho Giám đốc điều hành mỏ. Qua giám sát cho thấy việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ còn mang tính hình thức để hoàn thiện hồ sơ, chưa phát huy đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định. Cụ thể khi Đoàn đến làm việc, Giám đốc điều hành mỏ không có mặt hoặc có thì không nắm được tình hình hoạt động của mỏ.

Nhiều đơn vị thực hiện khai thác chưa theo đúng thiết kế đã được phê duyệt (đường công vụ không đảm bảo; biện pháp khai thác chưa đúng quy trình; không đảm bảo từ cao xuống thấp; khai thác không phân tầng; khai thác xong không hình thành tầng rõ ràng, không có đai bảo vệ, đai an toàn; góc nghiêng, mái taluy không đảm bảo độ dốc, tỷ lệ thiết kế; khai thác còn để lại hàm ếch; chiều cao tầng khai thác phần lớn vượt so với chiều cao thiết kế) ; khai thác vượt công suất cho phép, khai thác vượt ngoài ranh giới khu vực cấp phép; khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm (đất san lấp) khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép theo quy định.

Một số mỏ chưa lắp đặt trạm cân hoặc lắp đặt mang hình thức đối phó không sử dụng; một số phương tiện vận tải không cân tải vật liệu trước khi di chuyển ra ngoài, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước.

Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ hoạt động khai thác và thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020; thời điểm lập bản đồ, bản vẽ chưa đảm bảo quy định; chưa thực hiện lưu trữ điện tử, mới chỉ lưu trữ ở dạng văn bản giấy nhưng chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020.

Nhiều đơn vị khai thác khoáng sản chưa xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chưa lập sổ quản lý lao động và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; chưa xây dựng hoặc đã xây dựng hệ thống thang bảng lương nhưng chức danh nghề của lao động chưa phản ánh đúng công việc nghề nặng nhọc, độc hại; chưa trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tham gia huấn luyện, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động; không ban hành nội quy lao động hoặc ban hành nhưng chưa cập nhật, bổ sung các quy định mới của Bộ Luật lao động năm 2019 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Tại công trường khai thác, chế biến đá một số đơn vị không có nội quy về an toàn lao động, không có biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn hoặc có nhưng đã hư hỏng; không có che chắn những vị trí nguy hiểm; không có hệ thống phun sương giảm thiểu bụi gây ảnh hưởng đến môi trường lao động. Nhiều Doanh nghiệp chưa thực hiện đóng BHXH cho người lao động, có 22 đơn vị không có người lao động tham gia BHXH, 36 đơn vị nợ BHXH với số tiền 2.666 triệu đồng, trong đó có 02 đơn vị nợ thời gian dài với số tiền 181 triệu đồng, có 01 đơn vị nợ lớn với số tiền 1.561 triệu đồng. Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc đóng nộp BHYT, BHXH cho người lao động. Giai đoạn 2020-2023, xảy ra 01 vụ tai nạn và làm chết 01 người.

Qua kiểm tra thực tế một số mỏ khoáng sản: Thiết bị bảo vệ môi trường; phân xưởng sửa chữa, nhà xưởng, kho vật tư, hàng hóa dụng cụ, container sinh hoạt công nhân chưa đầy đủ như dự án đã được phê duyệt; tại trạm nghiền sàng khoáng sản tiếng ồn, bụi đá phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân; quá trình vận chuyển nhiều xe chở vật liệu làm rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, làm hư hỏng một số tuyến đường trên địa bàn.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa quan tâm hỗ trợ chi phí nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản; quá trình vận chuyển vật liệu gây thiệt hại về hạ tầng giao thông nhưng không thực hiện sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hầu hết các mỏ đã thực hiện việc trồng cây, cải tạo phục hồi môi trường sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; tuy vậy, vẫn có đơn vị chưa thực hiện báo cáo về kết quả thực hiện đề án; nhiều mỏ đã hết thời hạn khai thác nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ về đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản nợ đọng thuế với số tiền lớn, kéo dài; tạm ngừng hoạt động khai thác nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm về thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn chậm trễ gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ đọng thuế. Một số mỏ chưa nộp đủ, đang nợ tiền ký quỹ môi trường, nộp chậm so với thời gian ghi trong quyết định phê duyệt.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Trung ương

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong hoạt động địa chất, khoáng sản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch, quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản đã nêu trên, nhất là khâu cấp phép, quản lý hoạt động khai thác, an toàn lao động và chính sách đối với người lao động. Đồng thời triển khai một số việc cụ thể sau:

(1). Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 24/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, bất cập trong phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm VLXD thông thường tại Quy hoạch tỉnh.

(2). Kịp thời ban hành văn bản quản lý về khoáng sản theo quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương. Nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động đến môi trường. Cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường…

(3). Sớm cấp phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì thông báo lý do cụ thể đến từng đơn vị. Đối với các mỏ thuộc diện không phải đấu giá sau khi hết thời hạn và khai thác hết trữ lượng đã nộp tiền cấp quyền, nếu còn trữ lượng khai thác cần nghiên cứu để đưa vào phương án đấu giá.

(4). Chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Chú trọng công tác hậu kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Thành lập Đoàn liên ngành rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng nhưng chưa kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 của Luật Khoáng sản năm 2010 để thực hiện thu, truy thu ngân sách.

(5). Đối với các mỏ hết thời hạn khai thác khẩn trương thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo 30 đơn vị chưa lập Đề án đóng cửa mỏ và 12 đơn vị đã được phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ hoàn thành đảm bảo đúng quy định (Phụ lục 8).

Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, có giải pháp truy thu trên 196 tỷ đồng các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đến ngày 30/8/2024 (Phụ lục 9).

3. Đối với các sở, ngành

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

(1). Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường... Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn để các Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật; khai thác khoáng sản đúng phạm vi, công suất và các nội dung theo Giấy phép, Bản xác nhận khai thác; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

(2). Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoáng sản, đặc biệt tại những nơi có khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Hằng năm thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ trên địa bàn, trường hợp khai thác không hết công suất, khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới khu vực cấp phép, khai thác sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được cấp phép, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan cần làm rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định. Đối với những dự án chậm tiến độ, khai thác không có hiệu quả, làm ảnh hưởng đến môi trường, trật tự an toàn xã hội thì xử lý nghiêm, không cấp gia hạn giấy phép hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

(3). Rà soát các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết thời hạn khai thác để hướng dẫn xem xét thủ tục gia hạn theo đúng quy định của pháp luật; nếu không thuộc trường hợp được gia hạn giấy phép khai thác thì yêu cầu lập thủ tục đóng cửa mỏ và tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

Tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, đất đai sau khi kết thúc khai thác hoặc đã được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ nhưng quá thời hạn mà chưa hoàn thành. Xem xét, đề xuất phương án xử lý đối với các mỏ khoáng sản được cấp phép theo Luật Khoáng sản cũ (Luật Khoáng sản 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2005) đến nay không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ sau khai thác. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với các giấy phép còn lại đã hết thời hạn khai thác.

(4). Rà soát tổng hợp các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thai khoáng sản nhưng chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để cấp phép đi vào hoạt động; kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác nhằm đưa các mỏ đã trúng đấu giá khai thác khoáng sản đi vào hoạt động bảo đảm đúng quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, đầu tư, môi trường và pháp luật khác có liên quan.

(5). Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản kiện toàn nhân lực quản lý sản xuất, nhất là bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản. Yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các hạng mục, biện pháp bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường bị hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông và đời sống của người dân.

(6). Trong quá trình thẩm định để cấp phép, gia hạn giấy phép, cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá năng lực, tình hình chấp hành pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN và an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp làm cơ sở xem xét cấp và gia hạn giấy phép.

(7). Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương, đơn vị khai thác thực hiện kịp thời việc tổng hợp và báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

(8). Khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Lam Hồng: Sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 152/GP-UBND ngày 12/01/2018, Công ty đã đăng ký điều chỉnh tên doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Lam Hồng thành Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Lam Hồng, đến nay Công ty chưa được điều chỉnh tên trong Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Phố: Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 01/2022/HĐTĐ ngày 06/01/2022, với diện tích 3,3ha, thời hạn thuê đất đến ngày 29/11/2029, nhưng đến nay chưa được điều chỉnh thời hạn thuê đất theo thời hạn khai thác tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Công ty Cổ phần Lạc An: Công ty đã có Công văn số 030123/TTr-LA ngày 03/01/2023 gửi UBND tỉnh đề nghị tính lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn tiền thuê đất (căn cứ theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005). Xem xét tăng công suất khai thác trong 8 năm với sản lượng bù đủ vào công suất khai thác trong thời gian chưa ký hợp đồng thuê đất; được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đi kèm (1.246.700m3 đất san lấp).

- Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến đá Cẩm Thịnh: Đề nghị nghiên cứu, xem xét tính tiền cấp quyền khai khác khoáng sản theo trữ lượng khai thác, không tính theo trữ lượng địa chất. Xem xét giản thời gian thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, tạo điều kiện cho Công ty sản xuất kinh doanh.

- Xem xét thực hiện đóng cửa mỏ đối với khu vực trước đây Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Á được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 734/GP-UBND ngày 28/02/2015 để khai thác đất san lấp tại núi Động Choắc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên để đưa vào quản lý theo quy định.

3.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(1). Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương. Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại các mỏ trên địa bàn.

(2). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật lao động của các đơn vị hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn lao động, chính sách đối với người lao động; trước mắt, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát đã nêu.

(3). Phối hợp với cơ quan BHXH, BHYT kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đóng, nộp đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

3.3. Sở Công Thương

(1). Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018) đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động VLNCN.

(2). Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về sử dụng VLNCN; theo dõi, quản lý việc sử dụng VLNCN tại các mỏ vật liệu đảm bảo đúng phạm vi, diện tích, độ sâu, công suất và trữ lượng được cấp phép khai thác; thực hiện niêm yết đơn giá vật liệu theo quy định.

3.4. Sở Xây dựng

(1). Hằng năm rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh, nhất là phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc - Nam và các công trình, dự án đầu tư xây dựng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh làm cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

(2). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm VLXD thông thường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công các dự án khai thác khoáng sản đảm bảo công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và phù hợp quy hoạch khoáng sản được duyệt; kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện quy trình, công nghệ khai thác, các quy chuẩn kỹ thuật liên quan trong hoạt động khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không đúng thiết kế mỏ, xây dựng công trình không đúng với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

(3). Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giá và nguồn gốc vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp chủ mỏ, chủ các cơ sở, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm quy định; theo dõi sát thị trường để cập nhật, kịp thời công bố giá vật liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(4). Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và cấp giấy phép bến, bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

3.5. Cục Thuế tỉnh

(1). Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thị xã, xã, thị trấn (nơi có hoạt động khai thác khoáng sản) rà soát sản lượng khoáng sản khai thác được cấp phép, sản lượng thực tế khai thác và sản lượng do doanh nghiệp tự kê khai. Tăng cường công tác giám sát hồ sơ kê khai thuế và kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý.

(2). Thực hiện các biện pháp yêu cầu, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định; áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, kéo dài; kịp thời xử lý chậm nộp tiền, thực hiện xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với các đơn vị vi phạm theo đúng quy định; truy thu đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuê đất, thuế tài nguyên và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp còn nợ. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam thực hiện kê khai, nộp thuế, phí theo đúng quy định. Có biện pháp thu đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư sử dụng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 của Luật Khoáng sản năm 2010.

(3). Soát xét, trình cơ quan có thẩm quyền điều tiết một số khoản phí trích để lại cho địa phương nơi có Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn.

4. Đối với UBND cấp huyện

(1). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn; tuyền truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân biết để giám sát.

(2). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm VLXD thông thường. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động khoáng sản.

(3) Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, trong đó chú trọng về phạm vi, ranh giới khu vực khai thác khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai…; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động thi công xây dựng công trình, dự án để thực hiện khai thác, thu hồi, sử dụng khoáng sản trái mục đích; xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định;

(4). Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị khai thác khoáng sản, phối hợp tốt với chính quyền địa phương xây dựng, tu sửa cơ sở hạ tầng giao thông, tạo công ăn việc làm, ưu tiên sử dụng lao động người địa phương và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

(5). Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những cán bộ, chính quyền địa phương buông lỏng công tác quản lý, để xảy ra tình trạng hoạt động khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023”, Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); - UBND tỉnh; UB MTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; - Thành viên Đoàn giám sát; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Lưu: VT.HĐ3. | TM. ĐOÀN GIÁM SÁT TRƯỞNG ĐOÀN PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Trần Tú Anh |
| --- | --- |

Phụ lục 07

BẤT CẬP VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

- Trong Luật Khoáng sản chưa quy định giải thích từ ngữ phân biệt giữa khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời loại khoáng sản đất, cát san lấp được nhiều địa phương quản lý cấp phép thăm dò, khai thác nhưng chưa có quy định tại nhóm khoáng sản VLXD thông thường.

- Quy định của pháp luật về quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai thác cũng còn mang tính định hướng, chưa cụ thể về mức độ, tỷ lệ đóng góp, hỗ trợ; chưa quy định rõ các khoản chi phí ban đầu, chi phí thường xuyên; chưa quy định cụ thể cơ quan xem xét, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Việc quy định hỗ trợ trong các văn bản còn mang tính tự nguyện, không rõ về trách nhiệm.

- Trình tự, thủ tục liên quan để đưa dự án vào hoạt động sau khi tổ chức đấu giá thành công (tổ chức thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, cấp phép đầu tư dự án, cấp phép khai thác khoáng sản, đền bù giải phóng mặt bằng, giao thuê đất…) còn bất cập, thường phức tạp, kéo dài, có những dự án kéo dài 3-5 năm, nhất là vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sau khi trúng đấu giá và cấp phép khai thác khoáng sản; phần lớn các khu vực đưa ra đấu giá chưa có kết quả thăm dò, mới dừng ở công tác đánh giá, điều tra nên chưa xác định được chính xác trữ lượng, tài nguyên khoáng sản, chưa đánh giá được chính xác giá trị của mỏ.

- Quy định thời gian của Giấy phép không quá 30 năm, được gia hạn nhiều lần nhưng không quá 20 năm cần xem xét lại. Theo quy định pháp luật về đầu tư, Dự án khai thác khoáng sản có thể lập đến 50 năm để đảm bảo hoạt động lâu dài và phù hợp với Luật đầu tư.

- Xem xét bổ sung quy định về xác định tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, nhằm giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo hướng đơn giản, minh bạch và dễ hiểu; Xem xét, bổ sung các quy định về điều kiện, thời gian nhằm đảm bảo sau khi đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nhanh chóng thực hiện dự án, không bị cản trở các yếu tố bất khả kháng như thủ tục thuê đất hoặc chồng lấn với dự án khác.

- Hoạt động khai thác khoáng sản bị điều chỉnh bởi rất nhiều Luật chuyên ngành như: Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật phòng cháy chữa cháy... Vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khai thác khoáng sản giữa các cơ quan chuyên môn có sự chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm.

- Theo quy định tại Điều 18, Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, nội dung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác quá rộng, chưa cụ thể cho đối tượng khoáng sản bảo vệ; chưa có quy định về phương pháp kỹ thuật, khối lượng, cơ sở xác định kinh phí, thời gian thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh toán.

- Tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp... đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng…”. Tuy nhiên, tại khoản 14 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định: “… các cơ sở đang hoạt động mà chưa có giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…”. Điều này còn bất cập và chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, nhiều nội dung quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn trùng lặp, chồng chéo, chưa thống nhất, đồng bộ giữa các Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật Khoáng sản, Luật Hóa chất, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật… gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các chế độ chính sách bảo hộ lao động.

Việc quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng VLNCN của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến quá trình triển khai thực hiện đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: việc cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, nhưng thành phần hồ sơ yêu cầu như cấp mới lần đầu. Trong Luật chưa quy định cụ thể việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngày 29/6/2024, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp được ban hành; tuy vậy đến nay Chính phủ, các Bộ, ngành chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật và Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Tổ tham mưu, giúp việc đã tiến hành khảo sát thực tế và kiểm tra hồ sơ (Từ ngày 09/9/2024 đến ngày 09/10/2024)  tại 07 mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn 07 huyện và thị xã: (1) Mỏ đá xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên; (2) Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn; (3) Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; (4) Mỏ đất xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà; (5) Mỏ đất xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ; (6) Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc; (7) Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh.

Các mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động: (1) mỏ đá xã Cẩm Trung (Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung); (2) mỏ đá xã Cẩm Trung (HTX Tiểu thủ công nghiệp 26 - 3); (3) mỏ đá tại xã Xuân Liên (Công ty Cổ phần Hải Giang San); (4) mỏ đá xã Xuân Liên (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dũng Hảo); (5) mỏ đá xã Kim Hoa (Công ty CP Đại Long); (6) mỏ đất xã Quang Diệm (Công ty CP Vận tải Thọ Lam); (7) mỏ đá phường Kỳ Phương (Công ty CP vật liệu và xây dựng HT); (8) mỏ đất phường Kỳ Trinh (Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà); (9) mỏ đất xã Nam Điền (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh); (10) mỏ sét xã Lưu Vĩnh Sơn (Công ty CP Trung Đô); (11) mỏ đất xã Phú Lộc (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đức Toàn); (12) mỏ đá xã Thiên Lộc (Công ty TNHH An Tín); (13) mỏ đá xã Vượng Lộc (Công ty CP Huy Hoàng); (14) mỏ đá xã Kỳ Bắc (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kỳ Anh).

- Các mỏ khoáng sản đã đóng cửa mỏ: (1) mỏ đất xã Cẩm Trung (Công ty CP Khai thác VLXD Ngọc Thảo); (2) mỏ cát xã Quang Diệm (Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu); (3) mỏ đá phường Kỳ Phương (Công ty CP khai thác đá Hưng Thịnh); (4) mỏ đất xã Kỳ Phong (Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại 666); (5) mỏ đá xã Kỳ Bắc (Doanh nghiệp tư nhân Hà An); (6) mỏ đất xã Thạch Ngọc (Công ty TNHH Quỳnh Lâm).

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh

Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022.

Thị xã Kỳ Anh: 09 mỏ, huyện Kỳ Anh: 06 mỏ, Cẩm Xuyên: 03 mỏ, Thạch Hà: 01 mỏ, Can Lộc: 05 mỏ, Nghi Xuân: 03 mỏ, Hương Sơn: 05 mỏ, Lộc Hà: 01 mỏ

Đức Thọ: 01 mỏ, Hương Sơn: 02 mỏ, Vũ Quang: 02 mỏ, Hương Khê: 01 mỏ

Các huyện: Thạch Hà: 06 mỏ, Can Lộc: 03 mỏ, Vũ Quang: 01 mỏ, Hương Sơn: 02 mỏ, Hương Khê: 01 mỏ, Đức Thọ: 02 mỏ, Nghi Xuân: 02 mỏ, Kỳ Anh: 01 mỏ và thị xã Kỳ Anh: 03 mỏ.

Các huyện: Hương Khê: 04 mỏ, Thạch Hà: 02 mỏ, Hương Sơn: 01 mỏ, Lộc Hà: 01 mỏ. Kỳ Anh: 01 mỏ

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị khóa XI; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII

Các Nghị quyết của Quốc hội số: 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; …

Các Nghị định của Chính phủ số: 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025…

- Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tham dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

- Quyết định số: 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các Thông tư số: 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ TNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 190/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản; 191/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC  và Thông tư số 56/2018/TT-BTC; 10/2024/TT-BTC ngày 5/2/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; 11/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Các Nghị quyết số của Hội đồng nhân dân tỉnh: 12/NQ-HĐND ngày 17/07/2021; 64/NQ-HĐND ngày 28/01/2022; 70/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 về thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 121/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên đại bàn tỉnh

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 2604/QĐ-UBND).

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/4/2022 thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 03/11/2022 về việc Triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông báo số 81/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại cuộc họp bàn xử lý một số nội dung về lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Văn bản số 6809/UBND-NL1 ngày 09/10/2020 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1824/UBND-NL1 ngày 26/3/2020 về việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo Nghị định số 23/2020/NĐ?CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc Quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Văn bản số 4700/UBND-NL2 ngày 25/7/2021 chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật, trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3453/UBND-NL ngày 05/7/2023 tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh…;

Tại Quyết định số 672/QĐ- UBND ngày 14/02/2015

Tại Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Căn cứ quy định tại khoản 1? Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Tại các Quyết định: số 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2017, số 1913/QĐ-UBND ngày 07/7/2017, số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, số 2300/QĐ-UBND ngày 09/07/2019, số 4073/QĐ-UBND ngày 13/12/2019…

Tại các Quyết định: số 751/QĐ-UBND ngày 06/3/2020, số 2640/QĐ-UBND ngày 14/8/2020, số 1628/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 (Do một số mỏ được cấp phép khai thác đến nay hết hiệu lực, không gia hạn thời gian khai thác).

Thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh,

Tại các Quyết định: số 3795/QĐ-UBND ngày 22/11/2019, số 4007/QĐ-UBND ngày 09/12/2019, số 807/QĐ-UBND ngày 11/3/2020

Còn 02 mỏ chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên không tổ chức đấu giá: Mỏ đất san lấp núi Đồng Bụt, xã Hà Linh, huyện Hương Khê; mỏ đất san lấp đồi Khe Buông, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ.

Có 02 mỏ sau khi trúng đấu giá đã hủy kết quả đấu giá do không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò theo thời gian quy định Mỏ đất san lấp xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, mỏ đất san lấp Phú Lộc 1, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc

Sau khi trúng đấu giá, có 03 mỏ không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng nên đơn vị trúng đấu giá không tổ chức thực hiện được (01 mỏ đã được cấp Giấy phép thăm dò, nhưng không thực hiện được công tác thăm dò; 02 mỏ không lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò)

Mỏ đất xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ của Công ty TNHH Như Nam; Mỏ đất xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty TNHH Cường Trường.

Mỏ đất phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà; Mỏ đất sét xã Hà Linh, huyện Hương Khê của Công ty TNHH Thuận Hoàng.

24 mỏ trúng đấu giá, 02 mỏ khu vực không đấu giá, 2 mỏ nâng công Suất. Trong  đó có 01 mỏ đất san lấp đồi Bà Hốp, xóm Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hà không thực hiện được việc bồi thường giải phóng mặt bằng nên không thực hiện được công tác thăm dò và phê duyệt trữ lượng

Mỏ cát xây dựng bãi bồi Bồng Bồng (thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), Mỏ đất san lấp (thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc), Mỏ cát xây dựng bãi bồi sông Ngàn Sâu (Thôn Bình Quang, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang), Mỏ đất san lấp núi Eo Cợi (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn), Mỏ đất san lấp núi Cồn Vải (xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn), Mỏ đất làm gạch ngói (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà).

Trên cơ sở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng, điều kiện cấp phép tại Điều 25, trình tự thủ tục cấp phép tại Điều 58, 59, 60 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản,

(1) Mỏ đá tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên của Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung; (2) mỏ đá tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc của Công ty TNHH An Tín; (3) Mỏ đất san lấp tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty TNHH Cường Trường; (4) mỏ đất san lấp tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ của Công ty TNHH Như Nam; (5) mỏ đất san lấp tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà - Cấp phép khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mỏ đất san lấp trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng công trình “Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam” tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam, TCT 319 Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, DNTN XD Xuân Trường, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy.

10 mỏ đất san lấp, tổng trữ lượng được phép khai thác là 10.799.576m3; 03 mỏ cát xây dựng, tổng trữ lượng được phép khai thác là 1.342.480m3

01 khu đất của Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh - CTCP tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh với diện tích 4.62ha và 02 khu đất của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4 tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh với tổng diện tích 17,3ha

Ủy ban nhân dân các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật 04 đồng chí cán bộ, công chức (xã Hà Linh và Điền Mỹ) để xảy ra việc khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Chỉ có Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng chưa thực hiện trích nộp BHXH, BHYT hàng tháng đầy đủ cho người lao động

Chỉ có Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng) chưa trang bị đầy đủ bảo hộ lao động

10 đơn vị do Sở Công Thương cấp giấy phép sử dụng VLNCN gồm: HTX sản xuất kinh doanh VLXD Hoàng Nam; Công ty TNHH Sơn Nguyệt; Công ty TNHH Ngọc Ni; HTX Bình Minh; Công ty CP xây dựng 1 Hà Tĩnh; Công ty CP Sản xuất kinh doanh VLXD Hà Tĩnh; Công ty CP khai thác đá Hưng Thịnh; Công ty CP xây dựng và thương mại Trung Hậu; Công ty CP khai thác và chế biến đá Cẩm Thịnh; Công ty CP Lạc An.

02 đơn vị cung cấp dịch vụ là Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Tĩnh và Chi nhánh vật liệu nổ Miền Trung - Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng. Cụ thể:

- 08 đơn vị do Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Tĩnh thực hiện dịch vụ, gồm: Công ty CP Hải Giang San; Công ty CP Huy Hoàng; Công ty CP Đại Long; HTX tiểu thủ công nghiệp 26/3; Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt; Công ty TNHH Hùng Bình; HTX Đức Quang; Công ty CP đầu tư – Xây dựng Dũng Hảo.

- 08 đơn vị do Chi nhánh vật liệu nổ miền Trung thực hiện dịch vụ nổ mìn, gồm: Công ty CP Hồng Vượng; Công ty TNHH Ngọc Hải; Công ty TNHH 415; Công ty CP xây dựng và thương mại Kỳ Anh; HTX 30/4- Cẩm Trung; Công ty CP vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh; Công ty CP GHT; Công ty TNHH An Tín.

Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật Hóa chất, Luật Xây dựng, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật…

Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch 2018, Luật Doanh nghiệp….

Trong 25 mỏ trúng đấu giá nhưng đến nay mới chỉ cấp được 18 mỏ, 06 mỏ trúng đấu giá từ năm 2021 nhưng đến nay chưa được cấp phép khai thác

- Các khu vực thuộc huyện Hương Sơn: ĐXD núi Eo Đào, SGN Sơn Bình, ĐSL Sơn Bình, Sơn Long; cát sỏi Quang Diệm.

- Các khu vực thuộc huyện Nghi Xuân: ĐXD Lam Hồng, SGN Cổ Đạm.

- Các khu vực thuộc huyện Lộc Hà: ĐXD Hồng Lộc 2, CXD Thịnh Lộc - An Lộc.

- Các khu vực thuộc huyện Hương Khê: ĐXD Bãi Vạn.

- Các khu vực thuộc huyện Kỳ Anh: ĐXD Kỳ Tân 2, ĐXD núi Động Chùa .

- Các khu vực thuộc huyện Can Lộc: ĐXD núi Trọ Voi, SGN Đoàn Kết.

- Các khu vực thuộc thị xã Kỳ Anh: ĐXD núi U Bò 4, ĐSL Kỳ Hưng 2

- Các khu vực thuộc huyện Thạch Hà: SGN đồng Dăm Khoán, Đất làm gạch, ngói Nam Điền, ĐSL Thạch Bàn.

- Các khu vực thuộc huyện Đức Thọ: ĐSL Đức An, CXD bãi bồi Đầu Làng.

- Các khu vực thuộc huyện Cẩm Xuyên: ĐSL núi Voi 1, 2; ĐSL Núi Choác, ĐSL Cẩm Thịnh, Cẩm Quan.

Dự án: Đường điện 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu,  Đường bộ cao tốc Bắc - Nam...

Qua khảo sát, Mỏ đá Khe Cuồng Trăng xã Kỳ Bắc có khối lượng đất đá phong hóa tầng phủ lớn; Mỏ đá xã Cẩm Trung có nhiều khối lượng đá mồ côi…

Dẫn đến có 3 mỏ trúng đấu giá nhưng không thực hiện được GPMB: Mỏ đất san lấp tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hà, Mỏ đất san lấp xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Mỏ đất san lấp Phú Lộc 1, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc

Giai đoạn 2020-2023 có 02 mỏ không thực hiện đấu giá được do chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Mỏ đất xã Phú Lộc (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đức Toàn); mỏ đất phường Kỳ Trinh (Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà)

Mỏ đất xã Phú Lộc (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đức Toàn); mỏ đất phường Kỳ Trinh (Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà)

Theo tính toán của sở Xây dựng nhu cầu:

- Cát xây dựng còn thiếu khoảng 2,4 triệu m3 /năm;

- Đất san lấp còn thiếu khoảng 3,9 triệu m3 /năm;

- Đá xây dựng còn thiếu khoảng 1,5 triệu m3 /năm

- Sét gạch ngói còn thiếu khoảng 324.000m3 /năm.

Mỏ đá tập trung nhiều ở huyện Kỳ Anh, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh..; Mỏ đất tập trung nhiều ở huyện Thạch Hà; Mỏ sét tập trung nhiều ở huyện Hương Khê; Mỏ cát tập trung nhiều ở huyện Vũ Quang…

62 mỏ đơn vị đã hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ; 12 đơn vị chưa hoàn thành Đề án đóng cửa mỏ theo quy định

Mỏ đất xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Công ty TNHH Như Nam), Mỏ đá phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh (Công ty CP khai thác đá Hưng Thịnh).

Các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn…

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 của Luật khoáng sản năm 2010

05 đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam mới và các đơn vị thi công Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương thực hiện thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường.

Mỏ sét xã Lưu Vĩnh Sơn (Công ty CP Trung Đô), mỏ sét xã Phúc Trạch (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng)...

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố: Bổ nhiệm ông Lê Công Thành, mới chỉ có Giấy chứng nhận học xong chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám đốc điều hành mỏ (Theo khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản, phải có trình độ trung cấp khai thác mỏ trở lên).

- Công ty TNHH Như Nam: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 1969, cử nhân kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận).

Mỏ đá xã Kim Hoa của Công ty Cổ phần Đại Long; mỏ đất xã Phúc Đồng của Công ty CP Sơn Bình (đã thực hiện xử phạt); mỏ đá xã Kỳ Bắc của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kỳ Anh...

Mỏ đất xã Quang Diệm của Công ty CP vận tải Thọ Lam, mỏ đất xã Lưu Vĩnh Sơn của Công ty CP vận tải và xây dựng 2/9, mỏ đất san lấp xã Lưu Vĩnh Sơn của Công ty CP cơ giới và xây dựng 5-3 (đã thực hiện xử phạt)…

Mỏ đá xã Xuân Liên (HTX Bình Minh), mỏ đất xã Xuân Liên (Công ty CP Xây dựng, thương mại và dịch vụ Thái Ngọc)…

Mỏ đá xã Sơn Tây (HTX Sản xuất Kinh doanh VLXD Hoàng Nam), mỏ đá xã Xuân Liên (Công ty CP Đầu tư xây dựng Dũng Hảo)…

Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng);

Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Lam Hồng, bắt đầu khai khác vào tháng 4/2022 đến nay chưa thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản. Năm 2023, Công ty bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính, với số tiền 110.000.000 đồng tại Quyết định số 1288/QĐ-XPVPHC ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng); Mỏ đất xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Công ty TNHH Như Nam); Mỏ đất xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tràng An Việt Nam); Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận); Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Công ty Cổ phần Lạc An)

Mỏ đá xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Công ty cp Khai thác và Chế biến đá Cẩm Thịnh); Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng); Mỏ đất xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Công ty TNHH Như Nam); Mỏ đất xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tràng An Việt Nam); Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận); Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Công ty Cổ phần Lạc An); mỏ đá xã Kim Hoa (Công ty TNHH Hùng Bình); mỏ đá xã Kỳ Phương (Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Tĩnh) …

Mỏ đá xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Công ty cp Khai thác và Chế biến đá Cẩm Thịnh); Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng); Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận); Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Công ty Cổ phần Lạc An)…

Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); Mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng); Mỏ đất xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận); Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Công ty Cổ phần Lạc An); mỏ đá xã Kim Hoa (Công ty TNHH Hùng Bình)

Mỏ đất xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố); Mỏ đất xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tràng An Việt Nam); Mỏ đá phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Công ty Cổ phần Lạc An)

Mỏ đá xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Công ty cp Khai thác và Chế biến đá Cẩm Thịnh)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Trường Lợi, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà, Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Anh, HTX Đức Quang, Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh, Công ty CP Kinh doanh vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh, Công ty CP xây dựng và vận tải 2/9, Công ty TNHH Đầu tư An Phước Lộc, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tràng An Việt Nam, Công ty TNHH Ngọc Hải…

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh, Công ty CP Lạc An (nợ 56 tháng)

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn

Mỏ đất phường Kỳ Trinh (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà); mỏ đất xã Nam Điền (Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh);

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường thi công đường cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng có khai thác trên tuyến (khu vực xay nghiền) xảy ra tại nạn lao động làm chết 01 người

Xe tẹc tưới nước hố lắng, hố thu gom nước xịt rửa xe.

Công ty cổ phần Cây dựng và Thương mại Tân Phố; Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận

Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng.

Tuyến đường Tỉnh lộ 21 đi qua thôn 6, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà; đoạn đường DT 550 tỉnh lộ 7 của xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà;

Mỏ đất xã Thạch Ngọc của Công ty CP Vận tải Bích Hóa, Mỏ đá phường Kỳ Phương của Công ty CONECO Miền Trung, Mỏ đất xã Tùng Lộc của Công ty TNHH Ngọc Hải; Mỏ đá xã Vượng Lộc của Công ty CP thương mại Trường Kỳ…

Mỏ đá phường Kỳ Long của Công ty TNHH MTV Sơn Dương, Mỏ đá xã Cẩm Trung của HTX 30 - 4 Cẩm Trung, Mỏ đất xã Thạch Bàn của Công ty CP Xây lắp Thương mại Vận tải Hoàng Dương…

Công ty cổ phần xây dựng 1 Hà Tĩnh nợ 32,599 triệu đồng đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh; Công ty CP Công nghiệp VN 1 nợ 15,600 triệu đồng; Công ty cổ phần Lạc An nợ 25,188 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàn Vũ nợ 1,695 triệu đồng

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Phố: Số tiền ký quỹ CTPHMT mà công ty phải nộp là 349.800.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chỉ mới nộp số tiền ký quỹ lần đầu là 87.450.000, số tiền ký quỹ còn lại phải nộp mỗi năm chưa thực hiện;

- Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Lam Hồng vẫn chưa thực hiện nộp số tiền ký quỹ còn nợ: 34.182.500 đồng;

- Công ty TNHH Như Nam đang nợ số tiền ký quỹ: 37.689.689 đồng;

- Công ty Cổ phần Lạc An chưa nộp đầy đủ tiền ký quỹ CTPHMT lần đầu và hằng năm theo quyết định đã phê duyệt. Theo số liệu nắm được từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Tĩnh, hiện tại Công ty Cổ phần Lạc An còn nợ số tiền ký quỹ đến hạn: 1.685.544.000 đồng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thuận nộp tiền ký quỹ môi trường hằng năm chậm so với thời gian ghi trong quyết định phê duyệt.

Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018); Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; Phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và cấp giấy phép bến, bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ;

Xem xét, sửa đổi quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai (Q2) trong trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (do Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ đã hết hiệu lực từ 01/7/2023)

Theo Luật Khoáng sản 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2005, thẩm quyền phê duyệt Dự án cải tạo phục hồi môi trường là UBND cấp huyện, công tác thẩm định, tính toán tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường chưa lường hết được các nội dung, hạng mục công việc phải thực hiện sau khi kết thúc khai thác, nên số tiền ký quỹ phục hồi môi trường là rất ít, không đủ để thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ; Do đó, các đơn vị chịu mất số tiền đã ký quỹ và không thực hiện nghĩa vụ về đóng cửa mỏ sau khai thác.

Việc nộp phí bảo vệ môi trường hiện đang thực hiện nộp ngân sách về Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc (do đơn vị khai thác đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh), trong khi địa điểm mỏ khai thác ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Nhân dân ở đây chịu ảnh hưởng trực tiếp về vấn đề môi trường nhưng xã Đức Đồng không được hưởng phần ngân sách trích lại cho địa phương.