| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 499/TTr-UBND | Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2022 |

TỜ TRÌNH
V/v quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn

nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 14/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông báo số 699-TB/TU ngày 14/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn bản số 1482-CV/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn bản số 1477-CV/TU ngày 14/12/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII; sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3692/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 14/12/2022; ý kiến thống nhất bằng Phiếu biểu quyết của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh qua hệ thống điện tử; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, với các nội dung chủ yếu sau:

A. QUYẾT ĐỊNH/ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG.

I. THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN (06 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, 03 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư).

1. Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang:

1.1. Sự cần thiết đầu tư: Ngày 06/11/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2026; ngày 03/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2026.

Việc triển khai đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc là cần thiết nhằm mục tiêu đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công an các xã, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một nội dung thực hiện Đề án đã được phê duyệt. Trong đó, danh mục các xã đã được rà soát, lựa chọn và UBND tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện tại Văn bản số 2742/UBND-NC ngày 31/5/2022.

##### 1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Sơn Hồng và xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn; xã Thọ Điền và xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang; xã Phú Gia và xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

##### 1.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

##### 1.4. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng Nhà làm việc 01 tầng và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt tại 06 xã vùng dự án.

1.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20.000 triệu đồng.

1.6. Nguồn vốn: Nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đã được bố trí tại mục 10, phần II, Phụ lục số 02 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022).

1.7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

2. Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên:

2.1. Sự cần thiết đầu tư:

Qua 20 năm đưa vào sử dụng, trước ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển và nhiều cơn bão lớn, hiện tuyến kè đã xuống cấp nghiêm trọng, ½ mái kè phía dưới (phổ biến từ cos ±0 m đến cos +3,0m) bị lún sụt, các cấu kiện bê tông bị nước biển xâm thực, bong tróc, hệ thống ống buy chân kè bị hư hỏng nặng. Việc sửa chữa kịp thời những hư hỏng của tuyến kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên nhằm đáp ứng nhiệm vụ phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là cần thiết.

##### 2.2. Địa điểm thực hiện dự án:  Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

##### 2.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

2.4. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Tổng chiều dài tuyến kè xử lý khắc phục hư hỏng khoảng 1.200m, gia cố mái kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, phía dưới có tầng lọc ngược, gia cố lại chân kè những vị trí bị hư hỏng, sụt lún.

2.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 14.750 triệu đồng.

2.6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (12.000 triệu đồng) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Ngân sách huyện Cẩm Xuyên (2.750 triệu đồng).

2.7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1):

3.1. Sự cần thiết đầu tư:

Theo quy hoạch, đường Nguyễn Thiếp là tuyến đường chiến lược, kết nối các tuyến đường trục chính của thị xã Hồng Lĩnh, với điểm đầu kết nối với trung tâm thị xã tại Quốc lộ 1 và điểm cuối tại xã Đức Thuận; phục vụ mục tiêu phát triển đô thị, kết hợp đảm bảo giao thông trong vùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy vậy, với nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên tuyến đường chưa được đầu tư đồng bộ, hiện mới chỉ đảm bảo mục tiêu dân sinh trên địa bàn.

Trong những năm qua, thị xã Hồng Lĩnh là đơn vị được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm tìn hiểu đầu tư các dự án; theo đó, hiện đã có nhiều dự án trọng điểm triển khai, thu hút nhiều nhiều lao động đến làm việc trên địa bàn (như dự án Nhà máy may Havina của Hàn Quốc giải quyết 4.500 lao động; dự án Nhà máy Vinatext Hồng Lĩnh của Tập đoàn dệt may Việt Nam, giải quyết 1.000 lao động; dự án Khu dân cư đô thị tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu).

Do đó, để phù hợp điều kiện phát triển với tình hình hiện tại và tương lại của đô thị thị xã Hồng Lĩnh, tạo điều kiện về hạ tầng để các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu dự án trên địa bàn, hỗ trợ Hồng Lĩnh từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 về phấn đấu đến năm 2024 đưa xã Thuận Lộc (xã đã đạt chuẩn nông thôn mới) trở thành phường thì việc đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Thiếp là phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

3.2. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

3.4. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L=5,150Km, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Đổng Chi, điểm cuối tuyến giao với đường Phan Kính; cụ thể.

- Đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường 2/9, dài 470m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=41m, Bmặt=2x12,5m, Bgpc=10m, Bvỉa hè =2x3 = 6m; hệ thống điện chiếu sáng, hào kỹ thuật.

- Đoạn từ đường 2/9 đến đường quy hoạch 35m, dài 680m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=36m, Bmặt=2x12,5m, Bgpc=10m, Blề đất=2x0,5 = 1m.

- Đoạn từ đường quy hoạch 35m đến cầu Hồng Phúc, dài 600m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=12m, Bmặt=9m, Blề đất=2x1,5m.

- Đoạn từ cầu Hồng Phúc đến đường Phan Kính, dài 3.400m: Lựa chọn đầu tư điện chiếu sáng các đạng tuyến có dân cư, đầu tư xây dựng mới cầu Đình Hát với quy mô 01 nhịp 12m, khổ cầu 13m thiết kế với tải trong HL93; Quy mô mặt cắt ngang Bnền=12m, Bmặt=9m, Blề đất+rãnh dọc=2x1,5m=3m.

3.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 200.000 triệu đồng.

##### 3.6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 170.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; ngân sách thị xã Hồng Lĩnh bố trí 30.000 triệu đồng (theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh).

3.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

4. Dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân:

4.1. Sự cần thiết đầu tư:

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh nằm trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010, hiện đã đầu tư hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần giảm tải giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 8B, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, kết nối các khu du lịch nghỉ dưỡng, cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai,..., tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đây là công trình được xây dựng tại khu vực có thế mạnh về du lịch, dịch vụ nhưng hiện nay mới chỉ được lắp đặt đèn chiếu sáng trên cầu và đường dẫn đầu cầu phía Nghệ An mà chưa được đầu tư lắp đặt hệ thống điện trang trí trên cầu và hệ thống điện chiếu sáng đường đầu cầu phía Hà Tĩnh, từ đó chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế về vị trí, mỹ quan của cầu Cửa Hội.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã có đề xuất chủ trương đầu tư dự án điện trang trí trên cầu Cửa Hội (phạm vi phía thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An) tại Tờ trình 3554/TTr-SGTVT ngày 25/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. Vì vậy, việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thiết kế, triển khai, vận hành là cần thiết.

4.2. Địa điểm thực hiện: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

4.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

4.4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống điện trang trí trên cầu Cửa Hội và đèn chiếu sáng đường dẫn đầu cầu; với phạm vi bắt đầu từ điểm ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (trên cầu Cửa Hội); kết thúc tại phạm vi nút giao với đường tỉnh ĐT.546 (bố trí về mỗi nhánh của nút giao khoảng 200m), thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân.

a) Chiếu sáng trang trí: Trang trí toàn bộ cầu trên phạm vi địa phận tỉnh Hà Tĩnh (từ bắt đầu phạm vi cầu thuộc ranh giới Hà Tĩnh về đến mố M2):

- Phương án chiếu sáng trụ tháp: Mỗi trụ bố trí các đèn pha LED biến đổi màu sắc với góc chiếu phù hợp để làm nổi bật vẻ đẹp của trụ tháp về đêm.

- Phương án chiếu sáng búp sen: Mỗi búp sen bố trí các đèn pha LED biến đổi màu sắc.

- Phương án chiếu sáng dạ cầu: Trên phần dầm cầu, mỗi phía dạ cầu bố trí các đèn LED thanh biển đổi màu sắc phía dưới đáy cánh hẫng chiếu hắt vào bề mặt dạ cầu (sườn dầm); trên phần dầm cầu dẫn, mỗi phía dạ cầu cho 1 nhịp bố trí các đèn LED pha biển đổi màu sắc, chiếu hắt dọc vào bề mặt dạ cầu dẫn.

- Phương án chiếu sáng trụ chính: Bố trí các đèn LED pha biến đổi màu sắc xung quanh trụ chiếu hắt lên để làm nổi bật được trụ chính.

- Phương án chiếu sáng đèn điểm dọc gờ lan can: Bố trí về 2 phía thượng lưu và hạ lưu gờ lan can cầu đèn LED điểm biến đổi màu sắc.

- Chiếu sáng trang trí hệ cáp văng: Bố trí hệ thống đèn LED biến đổi màu sắc để chiếu sáng trang trí hệ thống cáp văng.

b) Chiếu sáng đường dẫn: Phần đường dẫn có bề rộng mặt cắt ngang mặt đường xe chạy 11m, để đảm bảo tính dẫn hướng bố trí chiếu sáng bằng các cột đèn hai bên mép đường dẫn. Chiều dài đường dẫn chiếu sáng (từ đuôi mố cầu Cửa Hội phía bờ huyện Nghi Xuân đến tim nút giao với đường tỉnh ĐT.546) khoảng 3,4km và bố trí chiếu sáng trên các nhánh nút giao tính từ tim về phía các nhánh khoảng 200m để đảm bảo an toàn phương tiện khi vào nút giao.

4.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 45.400 triệu đồng

4.6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 45.400 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

4.7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

5. Dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh:

5.1. Sự cần thiết đầu tư:

Kế hoạch thực hiện củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018; trong đó, Khu chăm sóc, nuôi dưỡng Người cao tuổi, người khuyết tật, người có công (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) đã có trong kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Hiện tại, hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đây đã xuống cấp; thiếu đồng bộ; quy mô chưa đáp ứng đủ nhu cầu (thiếu khu nhà nghĩ dưỡng; nhà ăn; nhà hành chính; nhà phục hồi chức năng; khu vui chơi, thể thao, công viên vui chơi ngoài trời; và một số cơ sở hạ tầng khác..).

Năm 2022, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở Thạch Hạ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch (mở rộng 3,1ha). Ngày 19/01/2022, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup có Văn bản số 006/2022/CV-QTT đồng ý tài trợ xây dựng Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh trên phần diện tích khuôn viên mở, với tổng mức đầu tư tối đa 70 tỷ đồng (địa phương chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB). Trước đó, vào năm 2021, dự án Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao cũng đã được UBND tỉnh đăng ký Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn ODA.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đã có kế hoạch đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động trước mắt và lâu dài của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; việc thực hiện đầu tư dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh là hết sức cần thiết.

5.2. Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm C

5.4. Quy mô đầu tư:

- San nền toàn bộ diện tích phần mở rộng (trừ khu vực dự kiến thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa);

- Xây dựng cổng - hàng rào với chiều dài khoảng 510,0 m2;

- Bồi thường, GPMB toàn bộ diện tích mở rộng 3,1ha theo quy hoạch được duyệt.

5.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 19.675 triệu đồng

5.6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 19.675 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

5.7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

6. Dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh:

6.1. Sự cần thiết đầu tư:

Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc di dời tái định cư dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, Nghĩa trang xã Kỳ Lợi đã được Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng đầu tư xây dựng tại xã Kỳ Trinh (nay là phường Kỳ Trinh) với quy mô 4,08ha, gồm các hạng mục: Khu hành lễ, bãi đậu xe, đường giao thông, nhà quản trang, cây xanh, khu cát táng (có diện tích 20.848m2, quy hoạch bố trí 3.182 mộ), khu hung táng (có diện tích 5.850m2, quy hoạch bố trí 456 mộ). Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, di dời, hỗ tái định cư, giải phóng mặt bằng thôn Tân Phúc Thành 1, 2, 3, xã Kỳ Lợi, để đảm bảo tiến độ cất bốc mồ mả phục vụ các hộ dân di dời tái định cư, UBND xã Kỳ Lợi đã bàn giao phần mộ cát táng cho các dòng họ, nhánh họ, các hộ để thực hiện di dời các phần mộ tại nghĩa trang theo từng giai đoạn.

Hiện nay, UBND thị xã Kỳ Anh đang tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng 3 thôn còn lại của xã Kỳ Lợi gồm thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thanh để phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, trước mắt là dự án nhà máy Nhiệt điện 2 Vũng Áng và khu vực có nguy cơ sạt lở cao dọc bờ biển thôn Hải Phong. Qua kiểm tra rà soát, số lượng mộ dự kiến phải di dời cất bốc là khoảng 5.300 ngôi mộ (trong đó: thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 khoảng 3.000 ngôi mộ, thôn Hải Thanh khoảng 2.100 ngôi mộ và khoảng 200 ngôi mộ vô chủ). Tuy nhiên, khu vực nghĩa trang tại khu tái định cư hiện tại chỉ còn lại khoảng 2.500 mộ để cát táng. Do vậy, việc đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí theo quy hoạch được duyệt là cần thiết nhằm đáp ứng đủ nhu cầu chôn cất khi thực hiện di dời các thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thanh lên khu tái định cư và phù hợp với Đề án Bồi thường, hỗ trợ GPMB tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng đã được UBND tỉnh đồng ý triển khai tại Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh.

6.2. Địa điểm thực hiện: phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

6.3. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

6.4. Quy mô đầu tư (dự kiến): Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh với quy mô diện tích 39.686,7m2 theo đúng quy hoạch đã được UBND thị xã Kỳ Anh phê duyệt tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 27/6/2022.

6.5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20.000 triệu đồng

6.6. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đã được phân bổ 20.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Mục 2.VI.B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh).

6.7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

7. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Giai đoạn 2):

Dự án Cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2020, với tổng mức đầu tư: 30,0 tỷ đồng; nguồn vốn: Nguồn chi một số nhiệm vụ ngân sách Trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; thời gian thực hiện năm 2020-2021.

##### Theo quy mô đầu tư được duyệt, dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng Hồ sinh thái và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ trên diện tích khoảng 2,18 ha (Hồ sinh thái phía Bắc, diện tích khoảng 0,83 ha; Hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, điện chiếu sáng, hàng rào, ...) và các công trình phụ trợ, với diện tích khoảng 1,35 ha); với tiến độ đạt khoảng 70% khối lượng.

Qua rà soát, hiện tại vẫn còn 07 hộ dân có nhà, đất ở tại vị trí tiếp giáp với Quốc lộ 15B (cũ). Sau khi tuyến đường này được bàn giao làm đường nội bộ và xây dựng hệ thống cổng vào thì việc sinh hoạt, đi lại của các hộ dân này đã bị tác động. Đồng thời, khu vực các hộ dân sinh sống nằm trong phạm vi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Hồ sinh thái, đối diện với Nhà Bia tưởng niệm các liệt sỹ ngành giao thông vận tải, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tính tôn nghiêm của khu di tích(). Do đó, để từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu di tích, đảm bảo mỹ quan, tính tôn nghiêm; đồng thời đảm bảo điều điều kiện ổn định đời sốngcho các hộ dân trong khu vực; việc bồi thường, GPMB và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Hồ sinh thái là phương án hiệu quả, tối ưu nhất để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài (việc đầu tư đồng bộ sẽ tiết kiệm chi phí khoảng 0,3 tỷ đồng do không phải xây dựng mương thoát nước cho khu dân cư hiện hữu).

Nội dung đề xuất bổ sung quy mô đầu tư (Đầu tư bổ sung mới khuôn viên 4.000m2 bao gồm hệ thống bồn hoa, san nền, sân đường nội bộ ven hồ lát đá Curbic, cây xanh, thảm cỏ, điện chiếu sáng sân vườn; Bồi thường GPMB 07 hộ còn lại tiếp giáp QL15B cũ (nay là đường nội bộ cư khu di tích) phù hợp với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được UBND tỉnh phê duyệt; được quy hoạch là đất di tích theo phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 (đã được UBND huyện Can Lộc trình thẩm định) và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 5062/UBND-VX1 ngày 09/9/2022.

Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

7.1. Quy mô đầu tư: Bổ sung GPMB và đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực còn lại thuộc Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Hồ sinh thái (khu vực tiếp giáp Quốc lộ 15B (cũ), cụ thể:

- Đầu tư bổ sung mới khuôn viên 4.000m2;

- Bồi thường GPMB 07 hộ dân còn lại tại vị trí tiếp giáp với QL15B cũ (nay là đường nội bộ khu di tích).

7.2. Tổng mức đầu tư: 45.800 tỷ đồng (tăng 15.800 triệu đồng).

Giá trị tổng mức đầu tư tăng 15.800 triệu đồng chủ yếu là chi phí GPMB đối với 07 hộ dân, với giá trị theo kết quả cập nhật đơn giá, chế độ, chính sách của UBND huyện Can Lộc (15.160 triệu đồng).

7.3. Nguồn vốn:

- Nguồn chi một số nhiệm vụ ngân sách Trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020: 19.500 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021: 26.300 triệu đồng.

7.4. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2023.

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc:

Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc được Thủ tướng Chính phủ thông qua danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008-2011 tại Văn bản số 4403/VPCP-QHQT ngày 24/6/2010 của Văn phòng Chính phủ; với thời gian thực hiện: Năm 2011-2013.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi tại các Quyết định: số 955/QĐ-UBND ngày 31/3/2011, số 2209/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, số 726/QĐ-UBND ngày 03/3/2020; thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2023, tổng vốn đầu tư dự án: 3.288.287 USD (tương đương 76,429 tỷ đồng). Hiệp định vay số VNM-59 cho dự án nêu trên được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 28/10/2020. Theo đó, một số mốc thời gian thực hiện dự án được quy định trong Hiệp định, như sau:

- Thời hạn mua sắm: Hoàn thành trước ngày 28/4/2022, quy định tại Mục 11.04 (b) của các điều kiện chung áp dụng đối với Hiệp định vay;

- Ngày hoàn thành dự án: Trước ngày 28/10/2022, quy định tại Phụ lục 1.4 của Hiệp định vay;

- Ngày giải ngân cuối cùng: 28/4/2023, quy định tại Mục 2.02 (b) của Hiệp định vay.

Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo. Nguyên nhân: Do sự khác nhau về phương thức chào giá theo quy định của Nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam (đến nay đã đàm phán nhiều lần nhưng chưa có kết quả); các quy định liên quan đến kê khai giá theo khoản 4, điều 44, Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

##### Do thời gian hoàn thành dự án đã kết thúc; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời hạn mua sắm, ngày hoàn thành dự án và ngày giải ngân cuối cùng. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Văn bản số 11545/BTC-QLN ngày 08/11/2022) và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 6659/BKHĐT-KTĐN ngày 19/9/2022); các Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm điều chỉnh nội dung thời gian thực hiện dự án.

##### Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc thuộc tiêu chí dự án Nhóm B, thuộc thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh theo điểm c, Khoản 1, Điều 1, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cụ thể như sau:

##### Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

##### 9. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà:

##### Dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà được HĐND tỉnh quyết định, điều chỉnh chủ trương tại các Nghị quyết: số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021, số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021, số 66/NQ-HĐND ngày 28/01/2022, với tổng mức đầu tư 56.000 triệu đồng. Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, dự kiến kế hoạch vốn bố trí cho dự án là 50.400 triệu đồng.

##### Hiện tại, UBND huyện Lộc Hà (chủ đầu tư) đang nghiên cứu các phương án kiến trúc phù hợp, mang tính biểu tượng, làm điểm nhấn kiến trúc, văn hóa và phát triển du lịch biển, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Hà. Qua rà soát các quy định nhận thấy:

##### - Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Luật Kiến trúc 2019 thì công trình Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà phải thi tuyển phương án kiến trúc; việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung tại Văn bản số 4941/UBND-XD ngày 06/9/2022.

##### - Bên cạnh đó, để mang lại hiệu quả cao hơn trong quá trình sử dụng, đáp ứng mục tiêu đề ra về điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan khu du lịch biển, góp phần chỉnh trang đô thị thị trấn Lộc Hà, việc đề xuất điều chỉnh bổ sung một số hạng mục là phù hợp và cần thiết; đã được UBND tỉnh thống nhất nội dung điều chỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 25/11/2022.

##### Các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, bao gồm:

##### 9.1. Nội dung, quy mô đầu tư:

##### - Bổ sung nội dung tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019 và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

##### - Điều chỉnh đường giao thông nội bộ dài khoảng 250m thành cầu đi bộ quanh quảng trường chính dài khoảng 250m;

##### - Bổ sung hạng mục chỉnh trang cảnh quan mặt đê đối diện quảng trường chính với diện tích khoảng 5.000m2.

##### 9.2. Tổng mức đầu tư: 79.760 triệu đồng (tăng 23.760 triệu đồng).

##### 9.3. Nguồn vốn:

##### - Ngân ngân sách tỉnh đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh: 50.400 triệu đồng;

##### - Ngân sách tỉnh bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021: 29.360 triệu đồng.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT/ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

- Trên cơ sở chủ trương, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; các đơn vị được giao tổ chức lập báo cáo đề xuất/điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở quản lý công trình chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất/điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ dự án kèm theo, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo.

B. BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025:

Trên cơ sở nội dung đề xuất quyết định/quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tại Mục A nêu trên và ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí vốn cho dự án Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 347/HĐND ngày 06/9/2022; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung và phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đồng thời với việc quyết định/quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư), như sau:

1. Bổ sung tổng mức vốn vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, với tổng số vốn là 383,375 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh, nguồn giảm chi thường xuyên sự nghiệp ngành y tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

2. Bổ sung danh mục và hạn mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đối với 07 dự án, gồm:

2.1. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh và nguồn giảm chi thường xuyên sự nghiệp ngành y tế các năm trước chuyển trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 02 dự án. Gồm:

- Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang: 20 tỷ đồng;

- Xây dựng Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: 90 tỷ đồng.

2.2. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 là 05 dự án. Gồm:

- Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên: 12.000 triệu đồng;

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 1: 170.000 triệu đồng;

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, giai đoạn 2: 26.300 triệu đồng;

- Dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân: 45.400 triệu đồng;

- Dự án mở rộng Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh: 19.675 triệu đồng.

3. Phân khai danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bố trí cho “Các dự án thực hiện Đề án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng” tại Mục 2.VI.B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

- Dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh: 20.000 triệu đồng.

C. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất/điều chỉnh chủ trương đầu tư và các văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Ủy viên UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu VT, XD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

V/v quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công và bổ sung, phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 14/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  ...../TTr-UBND ngày ....../12/2022 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một dự án đầu tư công, gồm có:

1. Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang (Phụ lục 01).

2. Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Phụ lục 02).

3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) (Phụ lục 03).

4. Dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân (Phụ lục 04).

5. Dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh (Phụ lục 05).

6. Dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Phụ lục 06).

7. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Giai đoạn 2) (Phụ lục 07).

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc (Phụ lục 08).

9. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Phụ lục 09).

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Bổ sung, phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Bổ sung tổng mức vốn vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, với tổng số vốn là 383,375 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh, nguồn giảm chi thường xuyên sự nghiệp ngành y tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021.

2. Bổ sung danh mục và hạn mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đối với 07 dự án, gồm:

2.1. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh và nguồn giảm chi thường xuyên sự nghiệp ngành y tế các năm trước chuyển trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 02 dự án. Gồm:

- Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang: 20 tỷ đồng;

- Xây dựng Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: 90 tỷ đồng.

2.2. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 là 05 dự án. Gồm:

- Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên: 12.000 triệu đồng;

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 1: 170.000 triệu đồng;

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, giai đoạn 2: 26.300 triệu đồng;

- Dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân: 45.400 triệu đồng;

- Dự án mở rộng Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh: 19.675 triệu đồng.

3. Phân khai danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bố trí cho “Các dự án thực hiện Đề án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng” tại Mục 2.VI.B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

- Dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh: 20.000 triệu đồng.

(Có Phụ lục 10 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày      tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày     tháng 12 năm 2022./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước khu vực II; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Văn phòng Tỉnh uỷ; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh; - Trang thông tin điện tử tỉnh; - Lưu. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

Quyết định chủ trương đầu tư

Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

2. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng trụ sở đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công an 06 xã biên giới đất liền tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

##### 3. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Sơn Hồng và xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn; xã Thọ Điền và xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang; xã Phú Gia và xã Hòa Hải, huyện Hương Khê .

##### 4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

##### 5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng Nhà làm việc 01 tầng và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt tại 06 xã vùng dự án.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đã được bố trí tại mục 10, phần II, Phụ lục số 02 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022).

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 02

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên Dự án: Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên .

2. Mục tiêu đầu tư:

##### Khắc phục, sửa chữa hư hỏng hiện tại của kè biển Cẩm Nhượng nhằm đáp ứng nhiệm vụ phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; hạn chế nguy cơ sạt lở kè, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm.

##### 3. Địa điểm thực hiện dự án:  Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

##### 4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Tổng chiều dài tuyến kè xử lý khắc phục hư hỏng khoảng 1.200m, gia cố mái kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, phía dưới có tầng lọc ngược, gia cố lại chân kè những vị trí bị hư hỏng, sụt lún .

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 14.750 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (12.000 triệu đồng) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Ngân sách huyện (2.750 triệu đồng).

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 03

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thị xã Hồng Lĩnh theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào triển khai các dự án trên địa bàn.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L=5,150Km, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Đổng Chi, điểm cuối tuyến giao với đường Phan Kính; cụ thể.

- Đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường 2/9, dài 470m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=41m, Bmặt=2x12,5m, Bgpc=10m, Bvỉa hè =2x3 = 6m; hệ thống điện chiếu sáng, hào kỹ thuật.

- Đoạn từ đường 2/9 đến đường quy hoạch 35m, dài 680m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=36m, Bmặt=2x12,5m, Bgpc=10m, Blề đất=2x0,5 = 1m.

- Đoạn từ đường quy hoạch 35m đến cầu Hồng Phúc, dài 600m: Quy mô mặt cắt ngang Bnền=12m, Bmặt=9m, Blề đất=2x1,5m.

- Đoạn từ cầu Hồng Phúc đến đường Phan Kính, dài 3.400m: Lựa chọn đầu tư điện chiếu sáng các đạng tuyến có dân cư, đầu tư xây dựng mới cầu Đình Hát với quy mô 01 nhịp 12m, khổ cầu 13m thiết kế với tải trong HL93; Quy mô mặt cắt ngang Bnền=12m, Bmặt=9m, Blề đất+rãnh dọc=2x1,5m=3m.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 200.000 triệu đồng.

##### 7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 170.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; ngân sách thị xã Hồng Lĩnh bố trí 30.000 triệu đồng (theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh).

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 04

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân

2. Mục tiêu đầu tư: Tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

3. Địa điểm thực hiện: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống điện trang trí trên cầu Cửa Hội và đèn chiếu sáng đường dẫn đầu cầu; với phạm vi bắt đầu từ điểm ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (trên cầu Cửa Hội); kết thúc tại phạm vi nút giao với đường tỉnh ĐT.546 (bố trí về mỗi nhánh của nút giao khoảng 200m), thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân.

a) Chiếu sáng trang trí: Trang trí toàn bộ cầu trên phạm vi địa phận tỉnh Hà Tĩnh (từ bắt đầu phạm vi cầu thuộc ranh giới Hà Tĩnh về đến mố M2):

- Phương án chiếu sáng trụ tháp: Mỗi trụ bố trí các đèn pha LED biến đổi màu sắc với góc chiếu phù hợp để làm nổi bật vẻ đẹp của trụ tháp về đêm.

- Phương án chiếu sáng búp sen: Mỗi búp sen bố trí các đèn pha LED biến đổi màu sắc.

- Phương án chiếu sáng dạ cầu: Trên phần dầm cầu, mỗi phía dạ cầu bố trí các đèn LED thanh biển đổi màu sắc phía dưới đáy cánh hẫng chiếu hắt vào bề mặt dạ cầu (sườn dầm); trên phần dầm cầu dẫn, mỗi phía dạ cầu cho 1 nhịp bố trí các đèn LED pha biển đổi màu sắc, chiếu hắt dọc vào bề mặt dạ cầu dẫn.

- Phương án chiếu sáng trụ chính: Bố trí các đèn LED pha biến đổi màu sắc xung quanh trụ chiếu hắt lên để làm nổi bật được trụ chính.

- Phương án chiếu sáng đèn điểm dọc gờ lan can: Bố trí về 2 phía thượng lưu và hạ lưu gờ lan can cầu đèn LED điểm biến đổi màu sắc.

- Chiếu sáng trang trí hệ cáp văng: Bố trí hệ thống đèn LED biến đổi màu sắc để chiếu sáng trang trí hệ thống cáp văng.

b) Chiếu sáng đường dẫn: Phần đường dẫn có bề rộng mặt cắt ngang mặt đường xe chạy 11m, để đảm bảo tính dẫn hướng bố trí chiếu sáng bằng các cột đèn hai bên mép đường dẫn. Chiều dài đường dẫn chiếu sáng (từ đuôi mố cầu Cửa Hội phía bờ huyện Nghi Xuân đến tim nút giao với đường tỉnh ĐT.546) khoảng 3,4km và bố trí chiếu sáng trên các nhánh nút giao tính từ tim về phía các nhánh khoảng 200m để đảm bảo an toàn phương tiện khi vào nút giao.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 45.400 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 45.400 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 05

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên dự án: Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động trước mắt và lâu dài cho Trung tâm.

3. Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Quy mô đầu tư:

- San nền toàn bộ diện tích phần mở rộng (trừ khu vực dự kiến thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa);

- Xây dựng cổng - hàng rào với chiều dài khoảng 510,0m2;

- Bồi thường, GPMB toàn bộ diện tích mở rộng 3,1ha theo quy hoạch được duyệt.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 19.675 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí 19.675 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 06

Quyết định chủ trương đầu tư dự án

Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Tên dự án: Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh nhằm kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và Khu Kinh tế Vũng Áng; góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

3. Địa điểm thực hiện: phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C

5. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh với quy mô diện tích 39.686,7m2 theo đúng quy hoạch đã được UBND thị xã Kỳ Anh phê duyệt tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 27/6/2022.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Đã được phân bổ 20.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 tại Mục 2.VI.B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 07

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Giai đoạn 2)

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, như sau:

1.1. Quy mô đầu tư: Bổ sung GPMB và đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực còn lại thuộc Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Hồ sinh thái (khu vực tiếp giáp Quốc lộ 15B (cũ), cụ thể:

- Đầu tư bổ sung mới khuôn viên 4.000m2.

- Bồi thường GPMB 07 hộ dân còn lại tại vị trí tiếp giáp với QL15B cũ (nay là đường nội bộ khu di tích).

1.2. Tổng mức đầu tư: 45.800 triệu đồng (tăng 15.800 triệu đồng).

1.3. Nguồn vốn:

- Nguồn chi một số nhiệm vụ ngân sách Trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020: 19.500 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh bố trí 26.300 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021.

1.4. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2023.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 08

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc, như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 4403/VPCP-QHQT ngày 24/6/2010 của Văn phòng Chính phủ.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 09

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../12/2022 của HĐND tỉnh)

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021; số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 và số 66/NQ-HĐND ngày 28/01/2022 của HĐND tỉnh, như sau:

1.1. Nội dung, quy mô đầu tư:

- Bổ sung nội dung tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019 và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Điều chỉnh đường giao thông nội bộ dài khoảng 250m thành cầu đi bộ quanh quảng trường chính dài khoảng 250m;

- Bổ sung hạng mục chỉnh trang cảnh quan mặt đê đối diện quảng trường chính với diện tích khoảng 5.000m2.

1.2. Tổng mức đầu tư: 79.760 triệu đồng (tăng 23.760 triệu đồng).

1.3. Nguồn vốn:

##### - Ngân ngân sách tỉnh đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh: 50.400 triệu đồng;

##### - Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021: 29.360 triệu đồng.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021; số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 và số 66/NQ-HĐND ngày 28/01/2022 của HĐND tỉnh.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

# Footnotes

Khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án; các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đã có đánh giá về vấn đề này. Tuy nhiên, thời điểm này, UBND huyện Can Lộc chưa có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân (hiện tại, đã xác định được vị trí). Trong khi đó, dự án cần thiết triển khai để đảm bảo các điều kiện trong việc giải ngân nguồn vốn và hướng tới các ngày lễ kỷ niệm trong năm.

##### Ngày 12/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3469/QĐ-UBND phân bổ 90 tỷ đồng từ nguồn vốn giảm chi thường xuyên ngành y tế để thực hiện dự án; Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định giá thiết bị đến cuối năm 2021 mới hoàn thành nên không đủ thời gian để giải ngân nguồn vốn đã được bố trí; số vốn trên đã bị hủy dự toán và thu hồi về ngân sách tỉnh do hết thời hạn giải ngân (từ 31/12/2021).

##### Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 347/HĐND ngày 06/9/2022 thống nhất chủ trương trích ngân sách tỉnh số tiền 90 tỷ đồng từ nguồn giảm chi thường xuyên sự nghiệp ngành y tế các năm trước chuyển sang năm 2022 (nguồn kinh phí chi các nhiệm vụ của tỉnh thu từ chuyển nguồn năm trước tại Mục XIII, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022) để tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

# Text boxes

DỰ THẢO